Информация

по выполнению сводного плана  подготовки жилищного фонда  к работе в осенне-зимний период 2015/16 года

в муниципальном образовании ГО «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 28.09.2015 года.

| № | Адрес жилого дома, управляющая компания (только капитальный ремонт) | Выполнение работ по капитальному ремонту | Наличие паспортов | Наличие общедомового учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Кровля план/факт (кв.м) | Фасад план/факт (кв.м) | внутридомовые системы ** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отоп- ление и ГВС план/факт (система) | электроснабжение план/факт (система) | холод. водосна- бжение план/факт (система) | водоот- ведение план/факт (система) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | паспорта готов-ности план/факт (шт) | энерго- паспорта план/факт (шт) | тепло *** план/ факт (шт) | вода *** план/факт (шт) | электро *** план/ факт (шт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дзержинского, 12; ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 2 | Дзержинского, 29; ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  | 1/1 100% | 1/1 100% |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 3 | Дзержинского, 21; ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 | - | 1/1 100% | 1/0 |  |
| 4 | Дзержинского, 23; ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 | - | 1/1 100% | 1/0 |  |
| 5 | Дзержинского, 25; ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 6 | Карла Маркса, 15 ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 | - | 1/1 100% | 1/0 |  |
| 7 | Луговая, 15 ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% |  | 1/1 | - | 1/1 100% | 1/0 |  |
| 8 | Луговая, 23 ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 | - | 1/1 100% | 1/0 |  |
| 9 | Цапко, 5 ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 | - | 1/1 100% | 1/0 |  |
| 10 | Советская, 18 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% |  | 1/1 100% | 1/0 | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 11 | Советская, 34 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 12 | Рабочая, 4 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | Красноармейская, 32 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 14 | Смирных, 11 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/0 | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 15 | Смирных, 13 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 16 | Кондрашкина, 19 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 |  |  | 1/1 100% | 1/0 | 1/1 100% | 1/0 | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 17 | с. Мгачи Советская, 13 ООО «Циклон» | шт. | 1 |  |  | 1/1 90% |  | 1/1 90% |  | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 18 | с. Мгачи Советская, 26 ООО «Циклон» | шт. | 1 |  |  | 1/0 |  | 1/1 90% |  | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 19 | с. Мгачи Советская, 28 ООО «Циклон» | шт. | 1 |  |  | 1/0 |  | 1/0 |  | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 20 | с. Мгачи Первомайская, 40 ООО «Циклон» | шт. | 1 |  |  | 1/1 90% |  | 1/1 50% |  | 1/1 | - | 1/0 | 1/0 |  |
| 21 | Ленина, 1А ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 22 | Ленина, 1Б ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 23 | Ленина, 14А ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 24 | Рабочая, 14 ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 25 | Осовиахимовская, 16 ООО «Александровская строительная компания» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 26 | Красноармейская, 38 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 27 | Кондрашкина, 19 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 28 | Красноармейская, 30 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/1 100% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 29 | Дальневосточная, 23 ООО «Ресурс-Плюс» | шт. | 1 | 1/0 |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 30 | с. Мгачи Первомайская, 48 ООО «Циклон» | шт. | 1 | 1/1 90% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 31 | с. Мгачи Первомайская, 52 ООО «Циклон» | шт. | 1 | 1/1 90% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 32 | с. Мгачи Первомайская, 32 ООО «Циклон» | шт. | 1 | 1/0 |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 33 | с. Мгачи Первомайская, 50 ООО «Циклон» | шт. | 1 | 1/1 90% |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | с. Мгачи Советская, 26 ООО «Циклон» | шт. | 1 | 1/0 |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| 35 | с. Мгачи Советская, 19А ООО «Циклон» | шт. | 1 | 1/0 |  |  |  |  |  | 1/1 | - |  |  |  |
| … | Всего план ремонта ж/домов на 2015г., в том числе: кап. ремонт текущий ремонт | шт/ тыс.м2 | 120/128,7 36/62,2 84/66,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего отремонтировано ж/домов в том числе: кап. ремонт текущий ремонт | шт/ тыс.м2 | 118/123,7 34/57,2 84/66,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего наличие жил.фонда | шт/ тыс.м2 | 991/ 510,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % готовности * |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по конструктивам |  |  | 20/16 | 2/2 | 15/13 | 8/7 | 14/12 | 9/6 | 35 |  |  |  |  |
|  | Всего паспортов готовности домов |  |  |  |  |  |  |  |  | 166/166 |  |  |  |  |