АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2013 г. № 103

г. Александровск-Сахалинский

О внесении дополнений в ведомственную

целевую программу «Благоустройство

в ГО «Александровск – Сахалинский район»

несовершеннолетними гражданами в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 27.09.2011 г. № 498

С целью реализации Программы «Благоустройство в ГО Александровск-Сахалинский район несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы» утвержденной постановлением администрации  от 27.09.2011 г. № 498, администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» постановляет:

1. Дополнить ведомственную целевую программу «Благоустройство в ГО Александровск-Сахалинский район несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2011 г. № 498   планом мероприятий №3 (прилагается).

2. Финансовому управлению  ГО «Александровск - Сахалинский район» (Т.Н.Сидоренко) внести соответствующие изменения в бюджет ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2013 год по получателям бюджетных средств.

3. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»  Равдугина В.А.

4. Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

|  | И.о. мэра городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Александровск-Сахалинский район» |  | Ким Ен Кир |

Исп. Овсянников И.А. тел 4-24-15

Приложение № 3

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

От  06.03.2013 г.        № 103

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ № 3

Благоустройство и озеленение  города  Александровск-Сахалинского  и  населенных пунктов района  несовершеннолетними гражданами

в 2013 году за счет средств местного бюджета.

руб.

| № п/п | Наименование работ | Сроки | Кол-во несовершен. (чел.) | Финансирование - местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з/п несовершеннолетн. | З/п руководителям бригад, мастеру и бухгалтеру | Хозяйственные и прочие расходы |
| Получатель средств – МКУ «Служба «Заказчик» |
| 1 | Расчистка (рыхление) снега на территории: - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около бюста А. П. Чехова; | 11 по 22 марта | 10 | 22 600 | 274 000 |  |
| 2 | Расчистка (рыхление) снега на территории: - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около бюста А. П. Чехова; | с 25 марта по 5 апреля | 10 | 42 100 |  | 150 000 |
|  |  | с 09 по 22 апреля | 10 |  |  |  |
| 3 | Расчистка (рыхление) снега на территории: - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - площадь им. 15 Мая; Подготовка клумб и цветников под посадку цветов | с 29 апреля по 10 мая | 10 | 42 200 |  |  |
|  |  | с 16 по 29 мая | 10 |  |  |  |
| 4 | Покраска бордюрного камня: - на площади имени «15 Мая»; - по ул. Дзержинского (включая бордюр около маг. «Эригона» и около бюста А. П. Чехова); Благоустройство городского парка (обрезка веток, уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 03 по 14 июня | 6 | 236 500 |  |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 6 |  |  |  |
| 5 | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; | с 03 по 14 июня | 7 |  |  |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 7 |  |  |  |
| 6 | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; | с 03 по 14 июня | 7 |  |  |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 7 |  |  |  |
| 7 | Благоустройство сквера около автостанции (обрезка веток, уборка мусора, обработка дорожек). Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). | с 03 по 14 июня | 7 |  |  |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 7 |  |  |  |
| 8 | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 01 по 12 июля | 6 | 129 400 |  |  |
|  |  | с 15 по 26 июля | 6 |  |  |  |
| 9 | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; | с 01 по 12 июля | 6 |  |  |  |
|  |  | с 15 по 26 июля | 6 |  |  |  |
| 10 | Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). | с 01 по 12 июля | 6 |  |  |  |
|  |  | с 15 по 26 июля | 6 |  |  |  |
| 11 | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 01 по 14 августа | 6 | 134 700 |  |  |
|  |  | с 19 по 30 августа | 6 |  |  |  |
| 12 | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; | с 01 по 14 августа | 6 |  |  |  |
|  |  | с 19 по 30 августа | 6 |  |  |  |
| 13 | Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). | с 01 по 14 августа | 6 |  |  |  |
|  |  | с 19 по 30 августа | 6 |  |  |  |
| 14 | Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) Благоустройство мест массового отдыха горожан. | с 2 по 13 сентября | 12 | 25 650 |  |  |
| 15 | Расчистка (рыхление) снега на территории ледового катка. | с 9 по 20 декабря | 6 | 12 350 |  |  |
|  | Итого - МКУ «Служба «Заказчик»: |  | 194 | 645 500 | 274 000 | 150 000 |
| Получатель средств - администрация с. Мгачи (средства местного бюджета в рамках софинансирования на организацию субсидированных временных раб. мест) |
| 12 | . Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 29 апреля по 10 мая | 2 | 8433 | - |  |
|  |  | с 16 по 29 мая | 2 |  | - |  |
| 13 | Очистка, озеленение мини-парка около СДК с. Мгачи. Посадка цветов около администрации. | с 03 по 14 июня | 2 | 19022 | - |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 2 |  | - |  |
| 14 | Разбивка и строительство снежного городка | с 09 по 20 декабря | 3 | 6155 | - |  |
| 15 | Мангидай: Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов, труженикам тыла. Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 29 апреля по 10 мая | 2 | 8433 | - |  |
|  |  | с 16 по 29 мая | 2 |  |  |  |
| 16 | Мангидай: Обустройство и озеленение цветников и очистка территории села от мусора. Уборка и озеленение около могилы М.Е.Волкова, героя Советского Союза | с 03 по 14 июня | 2 | 19022 | - |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 2 |  |  |  |
|  | Итого – администрация с. Мгачи: |  | 19 | 61065 | - | - |
| Получатель средств - администрация с. Хоэ |
| 18 | Санитарная очистка территорий отдыха с. Хоэ. | с 29 апреля по 10 мая | 2 | 8433 |  | - |
|  |  | с 16 по 29 мая | 2 |  |  |  |
| 19 | Художественное обновление автобусной остановки и очистка территории села от мусора | с 03 по 14 июня | 2 | 19022 | - |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 2 |  |  |  |
| 20 | Обустройство территории около детской площадки. Очистка от мусора прибрежной полосы вдоль с. Хоэ | с 01 по 12 июля | 2 | 15611 | - |  |
|  |  | с 15 по 26 июля | 2 |  |  |  |
| 21 | Разбивка и строительство снежного городка | с 09 по 20 декабря | 2 | 4103 |  |  |
| 22 | Танги: Санитарная очистка поселка, благоустроительные работы. | с 29 апреля по 10 мая | 2 | 4132 |  |  |
| 23 | Танги: Обустройство и озеленение цветников и очистка территории села от мусора | с 03 по 14 июня | 2 | 19022 | - |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 2 |  |  |  |
| 24 | Танги: Разбивка и строительство снежного городка | с 09 по 20 декабря | 2 | 4103 | - |  |
|  | Итого – администрация с. Хоэ: |  | 22 | 74426 | - | - |
|  | Получатель средств - администрация с. Виахту |
| 25 | Санитарная очистка поселка, благоустроительные работы. | с 29 апреля по 10 мая | 2 | 4132 |  |  |
| 26 | Обустройство и озеленение цветников в с. Виахту и очистка территории села от мусора. | с 03 по 14 июня | 2 | 19022 |  |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 2 |  | - | - |
| 27 | Разбивка и строительство снежного городка | с 09 по 20 декабря | 2 | 4103 |  |  |
|  | Итого – администрация с. Виахту: |  | 8 | 27257 | - | - |
| Получатель средств - администрация района |
| 29 | Очистка и озеленение территории с. Михайловка Уборка и озеленение около могилы С.П. Бугайского, революционера. | с 03 по 14 июня | 4 | 35752 | - |  |
|  |  | с 17 по 28 июня | 4 |  |  |  |
|  | Итого – администрация района: | 8 | 35752 |  |  |
|  | Итого: | 245 | 844000 | 274 000 | 150 000 |
|  | Итого по программе: |  | 1 268 000 |

Материальная поддержка за счет средств федерального бюджета – 291, 5 тыс. рублей

Приложение № 1

к плану мероприятий №3

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2013 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

|  | получатель средств - МКУ «Служба «Заказчик» | 11490 | руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,0% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников | всего затрат |
| с 11 по 22 марта | 159 | 24 | 1734,34 | 1734,34 | 225 | 523,77 | 2258,11 | 10 | 22 581,10 |
| с 25 марта по 05 апреля | 159 | 12 | 867,17 | 1655,06 | 215 | 499,83 | 2154,88 | 10 | 21 548,82 |
|  | 175 | 12 | 787,89 |  |  |  |  |  |  |
| с 9 по 22 апреля | 175 | 24 | 1575,77 | 1575,77 | 205 | 475,88 | 2051,65 | 10 | 20 516,54 |
| с 29 апреля по 10 мая | 175 | 5 | 328,29 | 1601,13 | 208 | 483,54 | 2084,67 | 10 | 20 846,71 |
|  | 167 | 18,5 | 1272,84 |  |  |  |  |  |  |
| с 16 по 29 мая | 167 | 24 | 1651,26 | 1651,26 | 215 | 498,68 | 2149,94 | 10 | 21 499,37 |
| с 03 по 14 июня | 151 | 44 | 3348,08 | 3348,08 | 435 | 1011,12 | 4359,20 | 27 | 117 698,39 |
| с 17 по 28 июня | 151 | 44,4 | 3378,52 | 3378,52 | 439 | 1020,31 | 4398,83 | 27 | 118 768,37 |
| с 01 по 12 июля | 184 | 44,4 | 2772,59 | 2772,59 | 360 | 837,32 | 3609,91 | 18 | 64 978,35 |
| с 15 по 26 июля | 184 | 44 | 2747,61 | 2747,61 | 357 | 829,78 | 3577,39 | 18 | 64 392,96 |
| с 01 по 14 августа | 176 | 44 | 2872,50 | 2872,50 | 373 | 867,50 | 3740,00 | 18 | 67 319,91 |
| с 19 по 30 августа | 176 | 44 | 2872,50 | 2872,50 | 373 | 867,50 | 3740,00 | 18 | 67 319,91 |
| с 02 по 13 сентября | 168 | 24 | 1641,43 | 1641,43 | 213 | 495,71 | 2137,14 | 12 | 25 645,68 |
| с 9 по 20 декабря | 175 | 24 | 1575,77 | 1575,77 | 205 | 475,88 | 2051,65 | 6 | 12 309,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | 194 | 645 426 |

Приложение № 2

к плану мероприятий №3

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2013 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

руб.

| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,0% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель средств - администрация с. МГАЧИ (в рамках софинансирования на организацию субсидированных временных раб. мест) |
| с 29 апреля по 06 мая | 175 | 5 | 328,29 | 1587,37 | 206 | 479,39 | 2066,76 | 2 | 4133,51 |
|  | 167 | 18,3 | 1259,08 |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 24 | 1651,26 | 1651,26 | 215 | 498,68 | 2149,94 | 2 | 4299,87 |
| с 01 по 14 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 18 по 29 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 10 по 21 декабря | 175 | 24 | 1575,77 | 1575,77 | 205 | 475,88 | 2051,65 | 3 | 6154,96 |
| МАНГИДАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 29 апреля по 06 мая | 175 | 5 | 328,29 | 1587,37 | 206 | 479,39 | 2066,76 | 2 | 4133,51 |
|  | 167 | 18,3 | 1259,08 |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 24 | 1651,26 | 1651,26 | 215 | 498,68 | 2149,94 | 2 | 4299,87 |
| с 01 по 14 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 18 по 29 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 19 | 61065,66 |
| Получатель средств - администрация с. ХОЭ |
| с 29 апреля по 06 мая | 175 | 5 | 328,29 | 1587,37 | 206 | 479,39 | 2066,76 | 2 | 4133,51 |
|  | 167 | 18,3 | 1259,08 |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 24 | 1651,26 | 1651,26 | 215 | 498,68 | 2149,94 | 2 | 4299,87 |
| с 01 по 14 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 18 по 29 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 02 по 13 июля | 184 | 48 | 2997,39 | 2997,39 | 390 | 905,21 | 3902,60 | 2 | 7805,21 |
| с 18 по 27 июля | 184 | 48 | 2997,39 | 2997,39 | 390 | 905,21 | 3902,60 | 2 | 7805,21 |
| с 10 по 21 декабря | 175 | 24 | 1575,77 | 1575,77 | 205 | 475,88 | 2051,65 | 2 | 4103,31 |
| ТАНГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 29 апреля по 06 мая | 175 | 5 | 328,29 | 1586,68 | 206 | 479,18 | 2065,86 | 2 | 4131,72 |
|  | 167 | 18,29 | 1258,40 |  |  |  |  |  |  |
| с 01 по 14 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 18 по 29 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 10 по 21 декабря | 175 | 24 | 1575,77 | 1575,77 | 205 | 475,88 | 2051,65 | 2 | 4103,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 22 | 74426,06 |
| Получатель средств - администрация с. ВИАХТУ |
| с 29 апреля по 06 мая | 175 | 5 | 328,29 | 1586,68 | 206 | 479,18 | 2065,86 | 2 | 4131,72 |
|  | 167 | 18,29 | 1258,40 |  |  |  |  |  |  |
| с 01 по 14 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 18 по 29 июня | 151 | 48 | 3652,45 | 3652,45 | 475 | 1103,04 | 4755,49 | 2 | 9510,98 |
| с 10 по 21 декабря | 175 | 24 | 1575,77 | 1575,77 | 205 | 475,88 | 2051,65 | 2 | 4103,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 8 | 27256,99 |
| Получатель средств - администрация района |
| с 01 по 14 июня(Михайлов) | 151 | 45 | 3432,54 | 3432,54 | 446 | 1036,6 | 4469,17 | 4 | 17876,68 |
| с 18 по 29 июня(Михайлов) | 151 | 45 | 3432,54 | 3432,54 | 446 | 1036,6 | 4469,17 | 4 | 17876,68 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 8 | 35753,36 |

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ БРИГАД В 2013 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА	руб.

| Начисление в месяц | НДФЛ (13%) | Начисления на оплату труда (30,2%) | Итого затрат на 1 чел. | Количество (чел.) | Итого затрат на всех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14029,70 | 1 824р. | 4 236,97р. | 18 266,67р. | 15 | 274 000 |