АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2013 г. № 227

г. Александровск-Сахалинский

О внесении дополнений в ведомственную

целевую программу «Благоустройство

в ГО «Александровск – Сахалинский район»

несовершеннолетними гражданами в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 27.09.2011 г. № 498

С целью реализации Программы «Благоустройство в ГО Александровск-Сахалинский район несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации  от 27.09.2011 г. № 498, администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» постановляет:

1. Дополнить ведомственную целевую программу «Благоустройство в ГО Александровск-Сахалинский район несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2011 г. № 498   планом мероприятий  №4 по организации субсидированных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2013 году за счет средств областного бюджета (приложение №4).

2. Финансовому управлению  ГО «Александровск - Сахалинский район» (Т.Н.Сидоренко) внести соответствующие изменения в бюджет ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2013 год по получателям бюджетных средств.

3. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»  Равдугина В.А.

4. Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

|  | И.о. мэра городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Александровск-Сахалинский район» |  | Ким Ен Кир |

Исп. Овсянников И.А. тел 4-24-15

Приложение № 4

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от  17.05.2013 г.	№  227

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ № 4

по организации субсидированных временных рабочих мест для трудоустройства  несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет

в 2013 году  за счет средств областного бюджета

руб.

| Исполнители Бюджетополучатели | Наименование работ | Сроки | Отработанных часов | Кол-во | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  | з/п молодежи (тыс. руб.) |
| СОШ № 1 46 чел. | Очистка сквера, посадка деревьев, кустарников. | с 3 по 14 июня | 43,81 | 10 | 283 560 |
|  | Очистка сквера от прошлогодней листвы и мусора. | с 17 по 28 июня | 45 | 10 |  |
|  | Разбивка клумбы, посадка цветов, побелка деревьев, благоустройство дорожек. | с 1 по 12 июля | 45 | 10 |  |
|  | Посадка цветов, установка мемориального камня | с 15 по 26 июля | 45 | 10 |  |
|  | Очистка пришкольного участка МБОУ СОШ №1. | с 1 по 14 августа | 48 | 15 |  |
|  | Очистка школьного стадиона, разбивка клумб. | с 19 по 30 августа | 48 | 15 |  |
| СОШ № 2 10 чел. | Благоустройство школьной территории | с 1 по 12 июля | 45 | 10 | 73 180 |
|  | Благоустройство школьной территории | с 15 по 26 июля | 45 | 10 |  |
| СОШ с. Мгачи 10 чел. | Озеленение территории школы и парка культуры и отдыха | с 3 по 14 июня | 43,81 | 10 | 161 160 |
|  | Озеленение территории школы и парка культуры и отдыха | с 17 по 28 июня | 45 | 10 |  |
|  | Озеленение территории школы и парка культуры и отдыха | с 1 по 12 июля | 45 | 10 |  |
|  | Озеленение территории школы и парка культуры и отдыха | с 15 по 26 июля | 45 | 10 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 130 чел. | 517 900 |

Приложение №1

к плану мероприятий №4

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2013 ГОДУ

ПО СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

руб.

| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начислен. | 13,0% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 03 по 14 июня | 151 | 43,81 | 3333,62 | 433 | 1006,75 | 4340,38 | 20 | 86807,51 |
| с 17 по 28 июня | 151 | 45 | 3424,17 | 445 | 1034,10 | 4458,27 | 20 | 89165,44 |
| с 01по 12 июля | 184 | 45 | 2810,05 | 365 | 848,64 | 3658,69 | 30 | 109760,72 |
| с 15 по 26 июля | 184 | 45 | 2810,05 | 365 | 848,64 | 3658,69 | 30 | 109760,72 |
| с 01 по 14 августа | 176 | 48 | 3133,64 | 407 | 946,36 | 4079,99 | 15 | 61199,92 |
| с 19 по 30 августа | 176 | 48 | 3133,64 | 407 | 946,36 | 4079,99 | 15 | 61199,92 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 130 | 517 894 |