АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2014 г. № 58

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении Плана дорожных работ на 2014 год в рамках муниципального дорожного фонда ГО «Александровск- Сахалинский район»

Во исполнение п. 3.2 порядка формирования и использования муниципального    дорожного   фонда   городского   округа   «Александровск-

Сахалинский район», утвержденного   решением  Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 2013-2018гг  № 15 от 25.10.2013г, администрация ГО «Александровск – Сахалинский район» постановляет:

1.   Утвердить План дорожных работ на 2014год (прилагается).

2 Главным распорядителем бюджетных средств обеспечить своевременное выполнения работ по мероприятий Плана.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа.

4.  Контроль за  выполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра  ГО «Александровск-Сахалинский район» В.Н.Жарова.

И.о. мэра городского округа

«Александровск – Сахалинский район»                                   А.Т.Тулинов

исп. И.А. Музыченко

Приложение 1

к постановлению

администрации городского округа

от  17.02.2014 г.   № 58

План дорожных работ на 2014год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования Тыс. руб. | Виды работ | Сроки-исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальному дорожному фонду | 96410,4 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов ) | 57213,4 |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 30775,9 |  |  |
| - | Летнее содержание | 11572,4 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 762,850 | Нормативное содержание 12,32 руб/м2 | Май-октябрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский -Половинка | 292,935 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский-Аэропорт | 185,645 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 1080,512 |  |  |
|  | Автодорога Арково- Арково- берег | 423,180 |  |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 3579,564 |  |  |
|  | Автодорога Мгачи - Виахту | 5247,718 |  |  |
| - | Зимнее содержание | 19203,52 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 1167,963 | Нормативное содержание-20,45руб/м2 | Январь-апрель ноябрь-декабрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский -Половинка | 515,734 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 281,103 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 1969,203 |  |  |
|  | Автодорога Арково- Арково- берег | 687,911 |  |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 4616,723 |  |  |
|  | Автодорога Мгачи- Виахту | 9964880 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 23072,27 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 676,17 | Устройство кюветов 1,5 км | Май-сентябрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 342,512 | Замена водопропускных труб -20м |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 4386,87 | Замена подпорной стенки-24м2,укрепление откосов -500м3,барьерного ограждения -537м |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 5553,7 | Замена барьерного ограждения- 1207м ,укрепление откосов -140м3 |  |
|  | Автодорога Мгачи - Виахту | 12113,018 | Замена дорожных знаков 186 шт, устройство кюветов 4,9км , замена пучинистого грунта- 9500м3, замена барьерного ограждения-3000м |  |
| 1.3 | Капремонт деревянного моста в с. Корсаковка на реке Б .Александровка | 3365,9 | Замена деревянного настила 120 м2, деревянных опор- 5,8м3, пролетов | март |
| 2 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГО «Александровск-Сахалинский район» Ул. Кондрашкина 5-978м2, ул.Дзержинского-17-862м2, ул.Смирных 9-825м2, ул.Смирных-11-13-1622м2 | 7150,7 | Асфальтирование 4287м2 дорожного полотна на территории МКД по адресу: | Февраль-сентябрь |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Александровск-Сахалинский -ул. Красноармейская | 8237,0 | Асфальтирование дорожного полотна улицы -1972 м2, замена дорожных знаков -6шт | Февраль-сентябрь |
| 4 | План мероприятий по реконструкции ,капитальному ремонту социально-значимых объектов и благоустройству | 23809,3 |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский: - ул. Цапко | 21809,3 | Асфальтирование дорожного полотна -6677м2, замена пучинистого грунта -1514м3,устройство кюветов -2582м Замена 108,5м водопропускных труб ,замена дорожных знаков -6шт, замена опор освещения 12шт,устройство тротура-200м2 Решение городского суда | Апрель-сентябрь |
| 4.2 | Приобретение и установка автобусных остановочных павильонов в г. Александровск-Сахалинский, с Арково, с Мгачи | 2000,0 | Приобретение и установка автобусных остановок -5 шт | Апрель-сентябрь |

Исполнитель

Начальник МКУ «Служба Заказчик»

И.А.Музыченко