АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2014 г. № 59

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении Плана по благоустройству на 2014 год городского округа «Александровск- Сахалинский район»

В соответствии  с Правилами по благоустройству и санитарному содержанию территории городского округа «Александровск-

Сахалинский район», утвержденного   решением  Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 65 от 22.12.2010г, администрация городского округа  «Александровск – Сахалинский район» постановляет:

1.    Утвердить План по благоустройству на 2014год (прилагается )

2 Главному распорядителю бюджетных средств обеспечить своевременное выполнения работ по мероприятий Плана по благоустройству на 2014год

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа.

4.  Контроль за  выполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра  ГО «Александровск-Сахалинский район» .

И.о. мэра городского округа

«Александровск – Сахалинский район»                                А.Т.Тулинов

Приложение 1

к постановлению

администрации городского округа

от  17.02.2014 г.   №  59

План по благоустройству  на 2014год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования Тыс. руб. | Виды работ | Сроки-исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 20395,6 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт элементов благоустройства | 7110, 6 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт лестничных переходов к ул. Чехова | 2295,8 | Замена лестничного перехода 152м2 | Апрель-сентябрь |
| 1.2 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Дзержинского ,ул Советская, ул. Строкова | 1694,05 | Замена тротуарной плитки 760м2,Бордюр -495м | Май-сентябрь |
| 1.3 | Капремонт уличного освещения улицы Учебная, Ново-Рыбная , Красноармейская, Смирных | 2220,6 | Установка деревянных опор 7шт,замена уличных светильников ЖКУ26 шт , замена провода СИП 4,8 км | Май-сентябрь |
| 1.4 | Приобретение контейнеров под ТБО | 540,0 | 30 шт. | Май-июнь |
| 1.5 | Приобретение и установка скамеек, урн | 360,0 | 20 шт. скамеек /20урн | Апрель-июнь |
| 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа «Александровск- Сахалинский район» | 7525,00 |  |  |
| 2.1 | Зимнее содержание г. Александровск- Сахалинского | 5064,788 |  |  |
| 2.1.1 | Содержание улиц 1очереди г. Александровск-Сахалинский | 3511,04 | Расчистка от снега улиц -294,750 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.1.2 | Содержание улиц 2очереди г. Александровск-Сахалинский | 1553,748 | Расчистка от снега улиц -58,359 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.2 | Содержание дворовых территорий -многоквартирных жилых домов | 1550,186 | Расчистка от снега территорий жилых домов -45,612 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.3 | Содержание тротуаров | 450,0 | Расчистка от снега тротуаров - 10,06 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.4 | Содержание автобусных остановок улицы Кирова, Аболтина | 200,0 | Расчистка от снега ,уборка ТБО -8 шт | Январь-декабрь |
| 2.5 | Вывоз снега г Александровск-Сахалинский: Площадь им 15Мая, сквер Чехова, ул Дзержинского ул Советская | 260,026 | Погрузка и вывоз снега 700м3 | Март -апрель |
| 3 | Мероприятия по благоустройству г. Александровск-Сахалинский | 5560,0 |  |  |
| 3.1 | Обрезка ветвей и уборка сухих и старых деревьев Ул. Советская, Дзержинского -Территории МКД(по заявкам) | 400,0 | 100м.куб | апрель-ноябрь |
| 3.2 | Кошение травы в г. Александровск- Сахалинском Газоны по ул. Дзержинского, Советского, площадь им 15Мая, сквер Чехова, скверы города , обочины улиц Яна-Фабрициуса, Рабочая, Кирова, Аболтина | 500,0 | 75тыс.м2 | май-сентябрь |
| 3.3 | Содержание мест общего пользование улиц, площадей, тротуаров, скверов (снегоочистка, санитарная очистка, летнее содержание) | 1650,0 | 14000 кв.м | январь-декабрь |
| 3.4 | Уборка несанкционированных свалок и санитарная очистка улиц города Ул. 2 Малая Александровка Ул Советская 51 Ул Школьная Порта Ул Цапко 7 Ул. Тимирязева Ул.Чехова- Баночная | 500,0 | 580куб.м | Апрель-август |
| 3.5 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов (грейдерование, ямочный ремонт грунтового покрытия) | 460 | 4600м2 | июнь-июль |
| 3.6 | Очистка кюветов и водопропускных труб в г. Александровск- Сахалинский, с Корсаковка, во время паводков. | 700,0 | 4800м | Март-июнь |
| 3.7 | Обеспыливание улиц города (Аболтина, Кирова, Советская, Дзержинского, Цапко, Осовиахимовская, Смирных Карла-Маркса, Ленина, Чехова, Рабочая) | 600 | 8000м | май-сентябрь |
| 3.8 | Содержание территории площади им 15мая во время проведения праздничных мероприятий | 550,0 | 36000м2 | Март -январь |
| 3.9 | Изготовление аншлагов | 40,0 |  |  |
| 3.10 | Резерв на дополнительные работы по благоустройству | 160,0 |  |  |
| 4 | Озеленение Газоны по ул Дзержинского, Советского, площадь им 15Мая, сквер Чехова, скверы города | 200,0 |  |  |

Исполнитель

Начальник МКУ «Служба Заказчик»

И.А.Музыченко