МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе

«Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» (далее по тексту Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск – Сахалинский район» |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании. Обеспечение к 2020 году жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах экономики муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение рационального использования и потребления топливно-энергетических ресурсов. Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности. Обеспечение учета использования энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого роста производства энергоресурсов на основе использования возобновляемых источников энергии. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды. Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на шесть лет с 2015 по 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем средств, планируемых к направлению на исполнение мероприятий подпрограммы (при наличии финансирования), всего – 263250 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 250000 тыс. рублей, средства местного бюджета – 13250 тыс. рублей. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Приведены в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является сокращение потребления энергоресурсов предприятиями и учреждениями в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

Муниципальная подпрограмма способствует оптимизации коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования в соответствии с потреблением на текущий момент и перспективным потреблением до 2020 года. Реализация мероприятий подпрограммы позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития района, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и водоснабжения.

Мероприятия муниципальной подпрограммы сбалансированы, охватывают жилой фонд и коммунальную инфраструктуру, и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления жилищным фондом, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на потребление ресурсов в бюджетном секторе и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

Несмотря на проведенные в 1991-2009 годах масштабные реформы в жилищно-коммунальной сфере коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных технических, экологических, социально-экономических и политических рисков.

Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном состоянии. По данным технической инвентаризации, в  Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. физический износ основных фондов котельных составил 55 процентов, тепловых сетей - 62,8 процента.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью ГО «Александровск - Сахалинского район».

Современное состояние коммунального хозяйства муниципального образования обусловлено множеством накопившихся проблем, требующих незамедлительного решения, т. к.  несвоевременная замена оборудования, модернизация и развитие тепло-, водоснабжающих систем обусловили значительный их износ и, как следствие, появление множества проблем, негативно влияющих на эффективность, надежность и качество тепло-, и водоснабжения потребителей.

Одной из основных проблем для ЖКХ городского округа является рост аварийных ситуаций и ремонтов, которые из-за высокого износа инфраструктуры имеют непредвиденный характер, что приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

В муниципальном образовании существует необходимость модернизации и замены оборудования котельных, т. к. замена поверхностей нагрева котлов не устраняет негативную тенденцию старения оборудования. Следствием износа оборудования котельных и их технологической отсталости является не только низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующих требованиям потребителей, но и его высокая аварийность;

- отсутствие средств механизации и автоматизации работы котельного оборудования - до сих пор в большинстве котельных используется ручной немеханизированный труд, что, соответственно, снижает коэффициент полезного действия котлов. В связи со снижением проектных присоединенных тепловых нагрузок многие котельные работают в неэффективных режимах, что также приводит к перерасходу топлива, увеличению вредных выбросов в атмосферу, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах;

- моральный и физический износ тепловых, водопроводных и канализационных  сетей приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей и, как следствие, к большим потерям энергоресурсов;

- несанкционированный водоразбор на бытовые нужды. Отсутствие в населенных пунктах централизованного горячего водоснабжения жилых домов приводит к разбору сетевой воды на бытовые нужды из систем отопления потребителями;

- гидравлическая разрегулировка систем централизованного теплоснабжения, отклонение расчетных значений параметров теплоносителя. Проведенные анализы режимов работы систем теплоснабжения говорят о завышенных расходах сетевой, подпиточной воды, сниженных гидравлических режимах. При этом наиболее удаленные потребители не получают требуемого количества тепла, что приводит к сливам сетевой воды из систем отопления с целью создания или увеличения в них циркуляции теплоносителя. Единственным способом обеспечения у потребителей рациональных режимов работы и нормативных условий в системах, не оборудованных автоматическими регуляторами, является регулярная комплексная наладка и гидравлическая регулировка системы в целом - от источников до потребителей. Избежать громоздких и дорогостоящих наладочных работ возможно путем оснащения потребительских систем автоматическим регулированием;

- отсутствие систем измерения и учета производства и потребления тепловой энергии. Недостаточный объем измерений производимого и транспортируемого количества тепла, отсутствие учета потребляемого тепла у потребителей не создают стимулов для экономного расходования тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. В результате фактические расходы тепла превышают нормативные, а достоверные данные о тепловых нагрузках и фактическом потреблении тепла отсутствуют. В связи с этим невозможно составить точный баланс тепловой энергии и топлива, отражающий реальную ситуацию по котельным;

- отсутствие систем автоматики и регулирования. Отсутствие автоматического регулирования не позволяет организовать эффективные режимы работы системы в течение отопительного периода и является одной из основных причин больших непроизводительных потерь тепла при его транспортировке и потреблении, а также не позволяет обеспечить комфортные условия в зданиях.

В городском округе «Александровск - Сахалинского район» потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, составляют около 15 процентов.

Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Каждая пятая проба питьевой воды не соответствует санитарным нормам по санитарно-химическим и каждая десятая - по микробиологическим показателям.

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные ресурсы приводит к росту совокупного платежа граждан, который в значительном количестве регионов опережает темп роста доходов населения. Продолжающийся рост межрегиональной дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в первую очередь из субъектов Севера и Дальнего Востока России.

Общее количество проживающих в муниципальном образовании 11780 человек.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, подлежащих комплексному капитальному ремонту, составляет сегодня около 30%. В капитальном ремонте нуждается до 40% от общего количества жилых домов. Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям энергоэффективности.

Общее количество муниципальных домов в Александровск-Сахалинском районе – 457 (из них  многоквартирных домов с централизованным отоплением – 168, с централизованным водоснабжением - 201), общая площадь жилых помещений 290,5 тыс. кв.м. Общее количество МКД с этажностью 2 и более которым необходимо провести энергетические обследования с составление энергетических паспортов с целью проведения энергосберегающих мероприятий – 137.

Из них полностью оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета: электроэнергии – 117, холодной воды - 8, тепловой энергии – 8.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет 89 процентов.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план

мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р.

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию ГО «Александровск - Сахалинского района»  становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, муниципальных программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

-  Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

-   Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

- Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

- Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п.

Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития ГО «Александровск - Сахалинского район».

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Подпрограммы, оценки эффективности выделения	средств и тиражирования	лучшего опыта Правительством Российской Федерации создается система мониторинга реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения мероприятий Подпрограммы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных	за энергоэффективность по объекту.

Для общего руководства реализацией Подпрограммы на муниципальном уровне создается Рабочая группа по разработке, корректировке и реализации, которая организует работу на муниципальном уровне по достижению целевых индикаторов Подпрограммы, обеспечивать контроль выполнения мероприятий, своевременно выявлять риски реализации Подпрограммы и предпринимать меры по их снижению.

- Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной Подпрограммы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Муниципального образования «Александровск-Сахалинского района» за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Подпрограммы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- формирование планов по основным направления реализации Подпрограммы;

- реализация пилотных проектов по основным направлениям Подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе;

- разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;

- подготовка кадров в области энергосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

3.    Проведение энергетических	обследований, составление	энергетических паспортов     во всех учреждениях и предприятиях,  подлежащих  обязательному энергетическому обследованию и в жилом фонде.

4.    Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

5.   Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все объекты органов местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

6.    Создание в городском округе инфраструктуру для отбора и реализации и контроля за реализацией проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение поставленной цели не решит в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволит создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы области на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов, тем самым создав механизмы перехода к снижению удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций.

Этого можно достичь, обеспечив максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов городского округа в постоянный процесс энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов.

Целью данной подпрограммы также является обеспечение населения городского округа качественными услугами ЖКХ, в том числе за счет повышения энергоэффективности при сокращении удельного расхода первичных энергоресурсов, уменьшения потерь энергоресурсов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов;

- обеспечить наличие у энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии использования современных возобновляемых топливных ресурсов и нетрадиционных энергетических ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек.

- Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма содержит набор тиражируемых мероприятий по направлениям реализации Программы, оценку масштабов их применения, энергосберегающих эффектов и затрат на их реализацию.

Своевременный вывод из эксплуатации старого оборудования, прекращение использования неэффективных технологических процессов должны осуществляться в соответствии с техническими регламентами, содержащими требования энергетической эффективности.

С учётом имеющейся бюджетной и социальной нагрузки на органы местного самоуправления и ограничений по срокам подготовки Подпрограммы определены следующие направления реализации программных мероприятий:

1.	энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

2.	энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

3.	энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

4.	энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергоресурсов;

5.	энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве;

6.	развитие малой энергетики.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 3915,73 т.у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов по объектам муниципальных организаций;

- установить и обеспечить достижение целевых показателей энергоэффективности, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

- обеспечить оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- реализация пилотных проектов по основным мероприятиям Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной Подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Подпрограммой предусмотрена реализация типовых мероприятий на муниципальных объектах и в жилищном фонде:

2.1. Энергетический аудит для оценки эффективного использования энергоресурсов для предприятия, технологического процесса или оборудования и позволяет сделать количественные оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат.

В процессе энергетического обследования определяется реальное состояние систем энергопотребления, устанавливаются источники непроизводительных потерь энергоресурсов, проводится поиск оптимальных путей снижения этих потерь, выбирается наиболее рациональная с точки зрения выбранного критерия (снижение платы за энергоресурсы, сокращение потребления какого-либо вида энергоресурсов при сокращении лимитов, экология, обеспечение энергетической безопасности и т.п.) стратегия деятельности по реализации конкретных мероприятий.

Реализация малозатратных и организационных мероприятий позволяет достигнуть экономии топливно-энергетических ресурсов без привлечения внешнего финансирования.

Ожидаемый эффект: малозатратные и организационные мероприятия снижают потребление энергоресурсов на 5 - 10%.

2.2. Установка приборов учета тепла.

Обязательным условием получения денежной экономии от сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов является наличие приборного учета. Оснащение жилищного фонда приборами учета тепла является экономически оправданным мероприятием. Как правило, фактическое потребление тепла существенно ниже расчетного. Экономия денежных средств на оплату услуг отопления в среднем составляет 15 - 20%. Срок окупаемости установки приборов учета тепла не превышает 2-х отопительных сезонов.

Ожидаемый эффект: снижение платежей за тепло на 10 - 30%.

2.3. Установка приборов учета холодной воды.

Несмотря на невысокие тарифы на холодную воду, приборы учета воды окупаются примерно за 2 - 4 года.

Ожидаемый эффект: снижение платежей за холодную воду на 10 - 20%.

2.4. Установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь).

Не менее 15 - 20% потребления электрической энергии приходится на ночное время. Это электропотребление систем наружного и дежурного освещения, насосного оборудования и т. д. Использование ночного тарифа (который на 30 - 40% ниже дневного) позволяет снизить затраты на электроэнергию на 3 - 5% без значительных капитальных затрат.

Ожидаемый эффект: снижение платежей за электроэнергию на 4 - 10%.

2.5. Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта.

В централизованных системах теплоснабжения температура теплоносителя регулируется исходя из показателей типового здания и среднесуточной температуры наружного воздуха. По условиям обеспечения температуры горячего водоснабжения температура подачи не может быть ниже 70°C. Такое упрощенное регулирование вызывает систематический "перетоп" зданий в переходные сезонные периоды (весна-осень).

Автоматизированный тепловой пункт осуществляет коррекцию температурного графика тепловых сетей, исходя из индивидуальных характеристик здания и текущих погодных условий. За счет более точного регулирования достигается умеренная экономия тепла в холодный период года (около 10%) и значительная экономия в переходные периоды (до 50%).

Дополнительным преимуществом индивидуальных тепловых пунктов является значительное увеличение срока службы системы отопления за счет отсутствия отложений.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15 - 20%.

2.6. Выполнение гидравлической балансировки системы отопления.

Температура во всех помещениях здания будет одинакова при выполнении двух условий: во-первых, если мощность нагревательных приборов соответствует тепловым потерям помещений, во-вторых, если расход теплоносителя через нагревательный прибор соответствует проектному расходу. На практике, как правило, второе условие практически никогда не выполняется. Это приводит к тому, что в одних помещениях холодно, в других помещениях жарко. С помощью ручных или автоматических балансировочных вентилей можно перераспределить потоки теплоносителя в соответствии с тепловыми потерями помещений и выровнять в них температуры.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15 - 20%.

2.7. Тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей тепловой изоляции (далее - отражающие экраны) за радиаторами.

Тепловая изоляция трубопроводов позволяет уменьшить неконтролируемое тепловыделение. Это, в свою очередь, снижает температуру и тепловые потери в помещениях технического назначения (чердаки, подвалы и пр.). При этом повышается точность поддержания температуры в помещениях при использовании радиаторных термостатов, снижаются тепловые потери системы циркуляции горячего водоснабжения.

Отражающие экраны (например, алюминиевая фольга) уменьшают потери тепла участка стены, расположенного непосредственно за радиатором.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 2 - 5%.

2.8. Установка радиаторных термостатов.

Радиаторный термостат представляет собой автоматическое устройство, которое поддерживает заданную температуру в помещении путем дросселирования потока теплоносителя в нагревательном приборе.

Применение радиаторных термостатов позволяет утилизировать тепловыделения в помещении (солнце, оборудование, люди) и поддерживать необходимую температуру. Помимо экономического эффекта термостаты позволяют улучшить комфортность.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 7 - 10%.

2.9. Замена окон на энергоэффективные конструкции.

Современные оконные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, алюминиевые) обеспечивают снижение тепловых потерь через окна в 1,2 - 1,5 раза по сравнению с традиционными деревянными окнами. Одновременно в 5 - 6 раз уменьшается проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация).

Окупаемость замены окон длительная, не менее 10-ти лет. Следует также отметить, что резкое уменьшение инфильтрации приводит к остановке систем естественной вентиляции. Кратность воздухообмена в помещениях падает, что приводит к неприятным последствиям: развитие плесени, повышенная влажность, неприятные запахи и т.д. При замене традиционных окон на герметичные конструкции следует предусматривать устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10 - 20%.

2.10. Наружное утепление зданий, восстановление отмостки зданий.

Здания, построенные в 50 - 80-х годах прошлого века, характеризуются низким значением коэффициента термического сопротивления наружных стен и высоким содержанием влаги в подвальных помещениях. Современные требования к теплозащитным свойствам наружных стен в 3 - 3,5 раза выше. Многие здания построены без учета современных строительных норм и правил. Реконструкция зданий с утеплением наружных стен, восстановлением отмостки позволяет снизить потребление тепловой энергии зданием в целом как минимум на 10 - 15% за счет снижения потерь тепла через ограждающие конструкции и защиты фундамента здания от попадания влаги.

Срок окупаемости мероприятия: до 10-ти лет (в зависимости от выбора тех или иных тепло- и влагозащитных материалов).

Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на отопление на 10 - 20%.

2.11. Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования.

В настоящее время массовые светодиодные источники достигли уровня эффективности люминесцентных ламп (светоотдача 70 - 80 лм/Вт), экспериментальные образцы достигли светоотдачи 137 лм/Вт. Преодолена и проблема недостаточной мощности, не позволяющей использовать светодиодные источники для общего освещения. Максимальная мощность одиночного светодиода достигает 400 Ватт.

У светодиодных источников света есть и другие достоинства: длительный срок службы (до 100 тыс. часов), не содержат ртуть, отсутствие мерцания. При реконструкции систем освещения рекомендуется широко применять светодиоды, особенно для освещения вспомогательных зон (коридоры, лестницы, тамбуры, подвалы).

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 10 - 15%.

2.12. Внедрение систем автоматического управления освещением.

Для управления наружным освещением используются датчики освещенности (сумеречные выключатели). Для управления освещенностью мест с периодическим пребыванием людей датчики присутствия различных типов (микроволновые, акустические, инфракрасные). Эти простейшие элементы автоматики позволяют сократить потребление электрической энергии на 8 - 10%.

Дополнительной мерой для снижения потребления может быть замена выключателей на мощных приборах освещения таймерами, обеспечивающими принудительное выключение по истечении заданного времени.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 10 - 20%.

2.13. Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством.

При плановой замене пускорегулирующих устройств электромагнитного типа (ЭМПРА) целесообразно использовать электронные устройства (ЭПРА). Это позволяет снизить потребление электроэнергии светильником на 15 - 20%, улучшить качество света за счет устранения неприятных пульсаций. Ввиду небольшой стоимости пускорегулирующей аппаратуры срок окупаемости этого мероприятия не превышает 3-х лет.

В ряде случаев целесообразно устанавливать ЭПРА с возможностью регулирования светового потока ламп. Существующие модели ЭПРА позволяют осуществлять регулирование светового потока ламп без прокладки дополнительных проводов.

Ожидаемый эффект: сокращение расхода электроэнергии на 5 - 10%.

Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в системах коммунальной инфраструктуры

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности за счет сокращения удельного	расхода	первичных	энергоресурсов,	сокращения	потерь, увеличения доли использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов;

- обеспечить наличие у энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии использования современных возобновляемых топливных ресурсов и нетрадиционных энергетических ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек.

Мероприятия на 2015-2020 годы реализации подпрограммы включают:

3.1. Оснащение потребителей приборами коммерческого учета потребления	 коммунальных ресурсов	 с внедрением автоматизированных систем коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов (АСКУПЭ), организаций коммунального комплекса, объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

3.2.   Внедрение прозрачных	для граждан,	организаций коммунального комплекса, инвесторов и финансово-кредитных организаций систем начисления платежей и организации расчетов за потребление коммунальных ресурсов, основанных на показаниях коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

3.3. Формирование и внедрение единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) в качестве единой информационной основы, обеспечивающей использование достоверных и непротиворечивых данных для разработки и актуализации ПКР и региональной программы развития, расчета критериев доступности, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, начисления и распределения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Целью создания единых муниципальных баз информационных ресурсов является инвентаризация и объединение существующих разрозненных локальных и ведомственных баз	данных субъектов	муниципального	образования,	содержащих	сведения	об используемых коммунальных ресурсах, о потребителях жилищных и коммунальных услугах, об объектах жилищного фонда, показаниях приборов учета, расчетах за коммунальные ресурсы – в единую интегрированную систему с последующим объединением     муниципальных	баз	информационных     ресурсов	в     единую     базу информационных ресурсов – ЕМБИР, обеспечивающую возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации с информационными системами федеральных ведомств, в том числе с единой информационно-аналитической системой ФСТ России и государственной информационной системой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС энергоэффективность).

Для выполнения данных задач могут быть применены различные схемы и источники  финансирования  – бюджетные	средства, средства	организаций муниципального сектора, средства инвесторов.

3.4. Мероприятия подпрограммы  по финансовому обеспечению реализации подпрограммы, проведение которых начнется с 2015 года, направлены на обеспечение реализации в составе утвержденных региональных программ двух видов инвестиционных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры:

3.4.1. Проектов, реализация которых возможна без привлечения бюджетных средств в случае обеспечения доступности долгосрочных инвестиционных и кредитных ресурсов.

3.4.2. Проектов, реализация которых невозможна без привлечения бюджетных средств в связи с превышением критериев доступности стоимости коммунальных услуг для населения в	муниципальном образовании.

Требования к данным проектам устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.

- 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

при производстве и передаче энергоресурсов

Основным направлением разработки и реализации мероприятий по энергосбережению при производстве и передаче энергоресурсов являются:

- повышение эффективности работы электроэнергетики за счет снижения затрат на производство и передачу энергии;

- удовлетворение потребностей экономики области в электрической и тепловой энергии;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду предприятий энергетики.

Для реализации вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи:

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в области электроэнергетики;

- повышение энергетической эффективности выпускаемой продукции;

- улучшение метрологического контроля, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;

- повышение КПД действующих энергетических установок;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях.

Предусматривается выполнить следующие организационные и технические мероприятия:

Организационные мероприятия по энергосбережению направлены на снижение расходов электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за счет проведения инвентаризации и оптимизации использования вспомогательного оборудования.

Организационные мероприятия по объектам энергетики направлены на стимулирование процесса энергосбережения, создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих технологий:

- проведение энергоаудита - энергетическая паспортизация электростанций, включающая энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и определение технико-экономической эффективности мероприятий по энергоресурсосбережению;

- использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения в энергетике, в том числе рекламирование поквартирных энергосберегающих приборов и т.д.;

- модернизация приборов учета топливных ресурсов, электроэнергии;

- проведение мероприятий по оптимизации режимов загрузки электростанций в зависимости от сезонной нагрузки;

Применение устройства частотно-регулируемого привода (ЧРП) предназначено для мягкого старта асинхронных двигателей и управления скоростью вращения асинхронных и синхронных двигателей переменного тока.

Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена замена изоляции из минплиты МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые - современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет использовать их с температурой теплоносителя от +50 до +80 градусов С0 и сроком службы 20 лет и более. Жесткий пенополиуретан в антивандальном кожухе практически не впитывает воду и не гниет. Он стоек к воздействию химических сред и атмосферных осадков, устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80%, сроки монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год.

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают продолжение проводившихся ранее набора работ, таких как:

- замена проводов на перегруженных ВЛ;

- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов;

- замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов с повышенными потерями мощности в стали;

- нормирование потерь электрической энергии.

Работа по совершенствованию средств и систем учета энергоресурсов состоит из мероприятий по инвентаризации, оснащению и модернизации измерительных комплексов, установке АСКУЭ как на энергетических объектах, так и в бытовом и мелкомоторном секторе энергопотребления.

Целью данного мероприятия является оснащение максимальной части энергетических потоков системами технического и в особенности коммерческого учета для снижения потерь электрической и тепловой энергии в сетях и доведения качества и количества поставляемого топлива до договорного уровня.

Основная задача реконструкции и строительства электрических сетей состоит в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей и возможности подключения новых объектов, проведению работы по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии, а энергосбережение является сопутствующим фактором.

- 5.  Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве

Отраслевая структура производства муниципального образования представлена топливно-энергетической, рыбной, пищевой, транспортной, сельскохозяйственной и лесной отраслями.

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена несколькими отраслями: хлебопекарной, кондитерской, молочной, производством мясных полуфабрикатов и мучных изделий, объединяющими предприятия различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства и население.

Сельское хозяйство специализируется на производстве картофеля, овощей и мясомолочной продукции.

Транспортная отрасль городского округа состоит автомобильным транспортом.  Автомобильный транспорт представлен одним предприятием которое, наряду с несколькими индивидуальными предпринимателями, осуществляют пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах. Несколько автотранспортных предприятий специализируются на перевозке грузов.

  - Повышение энергоэффективности в промышленности.

Целью является оптимизация расходов промышленных предприятий на энергообеспечение и повышение эффективности использования энергоресурсов за счет сокращения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей.

На промышленных объектах целесообразно проведение следующих энергосберегающих мероприятий:

- совершенствование системы планирования и отчетности по энергопотреблению;

- расширение системы нормирования (обновление технологических норм и норм потерь в сетях);

- разработка системы материального стимулирования персонала энергослужб за экономию энергоресурсов, рационализаторские предложения, за оптимальную загрузку энергетического оборудования;

- обучение персонала, совершенствование методического и информационного обеспечения.

- оптимизация работы энергетического оборудования;

- установка и модернизация приборов учета тепловой энергии с дистанционным опросом;

- установка в системе водоснабжения приборов коммерческого учета с дистанционным опросом;

- реконструкция схем электроснабжения с целью приближения питающих центров к потребителям, систем теплопотребления с обеспечением индивидуального регулирования теплопотребления;

- замена двигателей завышенной мощности;

- замена установленных светильников с лампами накаливания и с лампами типа ДРЛ на светодиодные светильники;

- внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- ремонт трубопроводов с использованием современных типов тепловой изоляции (снижение потерь при транспорте тепла);

- улучшение теплозащиты ограждений производственных зданий.

Кроме того на предприятиях в целях энергосбережения необходимо:

- провести энергоаудит с последующим устранением нерациональных потерь ТЭР;

- осуществить внедрение системы технического учета в системе электроснабжения, что позволит повысить точность и качество планирования объемов потребления электроэнергии на предстоящие периоды, выявить и минимизировать технические потери электроэнергии при передаче до конечного потребителя;

- осуществить внедрение системы технического учета в системе теплоснабжения, что позволит осуществить контроль показаний узла коммерческого учета и дать более объективную оценку потребления теплоты.

5.2. Повышение энергоэффективности на транспорте.

Это направление реализуется как за счет реализации типовых технических мероприятий по модернизации и замене парка транспортных средств, внедрению методов энергоэффективного вождения и развитию транспортной инфраструктуры населенных пунктов и логистики.

На транспорте реализуются типовые технические мероприятия:

5.3. Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве.

Основой технической и технологической модернизации является обновление парка сельскохозяйственной техники.

Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов).

- 6. Развитие малой энергетики и применение проектов малой энергетики для повышения

- энергетической эффективности

Развитие малой энергетики необходимо направить на приведение существующих и строящихся энергетических объектов в соответствие с современными требованиями по экономической эффективности, надежности и экологической чистоте. При выборе перспективных технологических и энергетических решений необходимо в максимальной степени учитывать природно-географические и социально-экономические особенности территории городского округа.

На территории городского округа три децентрализованных энергоисточника – в с. Хоэ, с. Трамбаус и с. Виахту, осуществляющих подачу электроэнергии для населения и объектов социального значения (школы, фельдшерско-акушерский пункты).   Техническое состояние основных производственных фондов имеет высокий процентом износа.

Развитие электроснабжения децентрализованных потребителей, в первую очередь, должно быть направлено на снижение объемов потребления привозного дизельного топлива, повышение надежности, эффективности и улучшение качества обеспечения электроэнергией. Сокращение объемов завозимого топлива позволит не только ослабить зависимость от его поставок, но и снизить величину ежегодных бюджетных дотаций на электроснабжение этой категории потребителей.

К числу важнейших направлений совершенствования системы электроснабжения децентрализованных потребителей относятся следующие:

1. реконструкция существующих энергоисточников и внутрипоселковых линий электропередачи;

2. подключение к системе централизованного электроснабжения;

Самым простым и менее затратным мероприятием по улучшению энергоснабжения этой категории потребителей является ускоренная замена устаревшего малоэкономичного оборудования на действующих источниках энергии современными агрегатами. Использование таких установок за счет повышения КПД может обеспечить существенное снижение расхода топлива. Однако это не снимает проблемы завоза топлива, зависимости от его поставок и необходимости бюджетного финансирования.

- Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма рассчитана на шесть лет с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации муниципальной  программы  не выделяются.

- Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий по реализации муниципальной	подпрограммы представлен в приложении № 2.

- Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы регулируется федеральным, областным законодательством и правовыми актами городского округа.

На момент принятия муниципальной подпрограммы дополнительных мер правового регулирования на территории городского округа для достижения целей муниципальной подпрограммы не требуется.

- Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ,

- ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ

Перечень целевых показателей Подпрограммы разработан в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

Перечень целевых показателей Подпрограммы представлен в приложении №3 Подпрограммы.

- Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитываются, исходя из усредненных затрат. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов жилищного фонда, входящих в Подпрограмму, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- Средства регионального бюджета и бюджета городского округа;

- Средства государственных институтов развития;

- Ресурсы внебюджетных источников;

- Инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;

- Средства инвестиционных и производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- Средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;

- Средства населения.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1.

- Раздел 9. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в целом реализует функции заказчика Подпрограммы.

Контроль за исполнением сроков реализации настоящей Подпрограммы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», рабочая группа с участием представителей администрации городского округа решает все возникающие по мере реализации Подпрограммы вопросы.

Меры государственного регулирования Подпрограммы включают в себя:

1. Управление Подпрограммой и мониторинг ее реализации.

2. Привлечение долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, проекты энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде.

3. Реализация финансовых механизмов, обеспечивающих привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации энергосервисных контрактов.

4. Механизмы выравнивания условий доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей при реализации проектов модернизации в жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Раздел 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилом фонде позволят обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить качество энергоснабжения и воды жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Экономический эффект от реализации подпрограммы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма долгосрочного финансирования проектов модернизации	коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

-   использования	бюджетного	софинансирования	инвестиционных	проектов исключительно в целях выравнивания доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей;

-   распределения целевых инвестиционных субсидий	федерального бюджета бюджетам с учетом межрегиональной дифференциации расходов граждан на коммунальные услуги;

- исключения использования бюджетных средств для софинансирования проектов, окупаемость которых может быть достигнута за счет эффектов от их реализации;

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных	домах,	инвесторов	в	модернизацию	коммунальной инфраструктуры, кредитных средств банков);

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками  при	реализации	проектов по модернизации	коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов.

Поддержка	государством инвестиционных	проектов по модернизации коммунальной	инфраструктуры      обеспечит	формирование      устойчивой	системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.

В рамках разработки подпрограммы проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности, а также возможные решения - законодательные или организационные инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию муниципальной целевой программы, необходимо выделить следующие:

-  Недостаточное осознание значимости	повышения энергоэффективности	 и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством информационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов.

-  Отставание в принятии нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне, регламентирующей отношения в области энергосбережения.

-  Отсутствие синхронизации между мероприятиями по повышению энергоэффективности потребителями и производителями энергоресурсов. В случае если сокращение потребления ресурсов и услуг, вызванное реализацией мер по энергосбережению, будет опережать модернизацию и повышение эффективности у производителей энергоресурсов и поставщиков услуг, возможно снижение рентабельности работы последних в результате фактического сокращения поступления финансовых средств, предусмотренных утвержденными тарифами. Для того чтобы избежать возникновения данного фактора, реконструкция производственных мощностей должна опережать внедрение ресурсосберегающих технологий в системах потребления.

- Влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование, направленное на повышение	энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных подпрограммой, в результате возможно не достижение плановых показателей подпрограммы. В данном случае необходима корректировка подпрограммы с учетом фактической возможности бюджетов.

Оценка эффективности реализации	муниципальной подпрограммы должна проводиться на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета подпрограммы;

- степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы. Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Подпрограмма предполагает использование индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по следующим формулам:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений:

где: - степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) программы;

- плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы:

где:  - уровень финансирования реализации подпрограммы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

К - количество индикаторов (показателей) подпрограммы;

Ф - фактическое значение индикатора подпрограммы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) подпрограммы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, ).

4. Коэффициента относительной результативности подпрограммы.

Реализациям муниципальной подпрограммы признается:

- отличной - если размер  составляет от 1,0 и более;

- хорошей - если размер  составляет от 0,9 до 1,0;

- удовлетворительной - если размер  составляет от 0,7 до 0,9;

- неудовлетворительной - если размер  составляет менее 0,7.

- Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

- «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности в городском округе

- «Александровск - Сахалинский район»

- на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/исполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  | Последствия не реализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | краткое описание | Значение (по годам реализации) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация жилищного фонда на основании проведения энергетических обследований (энергетический аудит) | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район") / КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район»; МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район"; Отдел ЖКХ администрации городского округа | 2017 | 2020 | Доля МКД с энергетическим обследованием (паспортами) от общего числа жилых домов | 2017-22,3 % 2018 – 44,7% 2019 – 67,1% 2020 – 89,4% | Потери энергоресурсов, не заключение энергосервисных договоров | Приложение № 3, строка D.12. |
| 1.2. | Мероприятия по оснащению жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, воды, электрической энергии; установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район")/ МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район"; КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район»; Отдел ЖКХ администрации городского округа | 2017 | 2020 | Учет отпуска тепловой энергии и холодного водоснабжения, установка автоматизированных ИТП | 2015-20,7% 2016-20,7% 2017-34,3% 2018-53,7% 2019-74,3% 2020-96% 2015-17,9% 2016-17,9% 2017-29,9% 2018-46,8% 2019-64,7% 2020-82% | Отсутствие учета использования энергетических ресурсов | Приложение № 3 cтрока D.5; D.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, утепление теплотрасс современными энергосберегающими материалами, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район") / МКУ "Служба "Заказчик"; Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2019 | 2020 | Энергоэффективность системы теплоснабжения | 2019-60% 2020-30% | Потери тепловой энергии при транспортировке |  |
| 2.2. | Модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии (переход на когенерацию электрической и тепловой энергии малых ДЭС) | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район") / МКУ "Служба "Заказчик"; Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2017 | 2017 | Модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии | 2017-60% | Потери электрической и тепловой энергии при производстве |  |
| 2.3. | Замена приборов учета эл/энергии на автоматизированную систему (АСКУЭ), с установкой радиомодемов в муниципальном жилом фонде с. Виахту, с. Трамбаус, с. Хоэ, с. Танги | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район") / МКУ "Служба "Заказчик"; Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2017 | 2018 | Автоматизированный учет электроэнергии в населенных пунктах с автономным электроснабжением | 2017-20% 2018-80% | Отсутствие учета использования энергетических ресурсов, возможность хищения электроэнергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4. | Модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким ко-эффициентом полезного действия в перспективных сельских населенных пунктах. (Реконструкция котельной в с.Хоэ) | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (МКУ "Служба "Заказчик" администрации ГО "Александровск-Сахалинский район") / МКУ "Служба "Заказчик"; Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2017 | 2017 | Модернизации котельных |  | Потери тепловой энергии при производстве и транспортировке; отсутствие доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг |  |
| 2.5. | Работы по восстановлению и капитальному ремонту «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций, по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической энергии (в том числе ПСД) | Администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" (КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район») / КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район»; Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2018 | 2020 | Снижение потерь эл/энергии в «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетях и подстанциях | 2018-60% 2019-20% 2020-20% | Потери электрической энергии при производстве и транспортировке до потребителей | Приложение № 3 cтрока Е.3, Е.7 |

- Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме

- «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности в городском округе

- «Александровск - Сахалинский район»

- на 2015-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № пп. |  | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовый 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. |  | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |  | кг у.т./ тыс. руб. |  | 29,12 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |
| А.2. |  | Доля объемов электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| А.3. |  | Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  | 0 |  | 20,7 |  | 20,7 |  | 28,6 |  | 48 |  | 68,6 |  | 90,3 |  |
| А.4. |  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  | 0 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 27 |  | 42,5 |  | 58,8 |  | 72,4 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| А.5. |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  |
| А.6. |  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |  | % |  | 00 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| А.7. |  | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | т.у.т. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 160,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| А.8. |  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % |  | 00 |  | 00 |  | 00 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 0,82 |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. |  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении |  | тыс. кВтч |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  |
| В.2. |  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 1120 |  | 1232 |  | 1355 |  | 1490 |  | 1640 |  | 1800 |  | 1980 |  |
| В.3. |  | Экономия ТЭ в натуральном выражении |  | тыс. Гкал |  | 7,83 |  | 10,08 |  | 10,08 |  | 12,420 |  | 15,745 |  | 19,262 |  | 22,97 |  |
| В.4. |  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 15750 |  | 20270 |  | 21560 |  | 28160 |  | 37716 |  | 48910 |  | 61825 |  |
| В.5. |  | Экономия воды в натуральном выражении |  | тыс. м куб. |  | 32,01 |  | 40,4 |  | 40,4 |  | 49,08 |  | 61,36 |  | 74,38 |  | 88,11 |  |
| В.6. |  | Экономия воды в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 4125 |  | 5505 |  | 5835 |  | 7514 |  | 9960 |  | 12794 |  | 16066 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. |  | Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м |  | 0,24 |  | 0,22 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  |
| С.2. |  | Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м |  | 0,2 |  | 0,19 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| С.3. |  | Изменение удельного расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м |  | 0,07 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,03 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.4. |  | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0 |  | 0,02 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.5. |  | Изменение отношения удельного расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - |  | 0,83 |  | 0,86 |  | 0,81 |  | 0,81 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| С.6. |  | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/чел. |  | 34,1 |  | 32,3 |  | 29,7 |  | 27,1 |  | 26,3 |  | 25,5 |  | 25,5 |  |
| С.7. |  | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/ чел. |  | 26,4 |  | 24,2 |  | 21,8 |  | 19,3 |  | 16,6 |  | 13,9 |  | 13,9 |  |
| С.8. |  | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/чел. |  | 1,0 |  | 1,8 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0 |  |
| С.9. |  | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/чел. |  | 0,3 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| С.10. |  | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ |  | - |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| С.11. |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. |  | 3099 |  | 2950 |  | 2800 |  | 2650 |  | 2500 |  | 2350 |  | 2350 |  |
| С.12. |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. |  | 0 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |
| С.13. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. |  | 780 |  | 149 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| С.14. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/ чел. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.15. |  | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.16. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| С.17. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, подлежащими оснащению приборами учета, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями , подлежащими оснащению приборами учета, на территории МО |  | % |  | 84,4 |  | 95,3 |  | 95,3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| С.18. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | 81,7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| С.20. |  | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. |  | для фактических условий |  | % |  | 1,7 |  | 1,65 |  | 1,6 |  | 1,55 |  | 1,5 |  | 1,45 |  | 1,4 |  |
| С.20.2. |  | для сопоставимых условий |  | % |  | 1,7 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,4 |  |
| С.21. |  | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. |  | для фактических условий |  | тыс. руб. |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  |
| С.21.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.22. |  | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.23. |  | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| С.24. |  | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % |  | 48,3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| С.25. |  | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  | ед. |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  |
| С.26. |  | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  | % |  | 0 |  | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 17 |  | 17 |  |
| С.27. |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| С.28. |  | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |  | тыс. руб./ чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| D.2. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, подлежащих оснащению приборами учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, на территории МО |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| D.3. |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета,оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах , подлежащих оснащению приборами учета,на территории МО |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| D.4. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, подлежащих оснащению приборами учета,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах , подлежащих оснащению приборами учета, на территории МО (за исключением многоквартирных домов) |  | % |  | 0 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  |
| D.5. |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, на территории МО |  | % |  | 0 |  | 20,7 |  | 20,7 |  | 34,3 |  | 53,7 |  | 74,3 |  | 96 |  |
| D.6. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), подлежащих оснащению приборами учета, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), подлежащих оснащению приборами учета, на территории субъекта МО |  | % |  | 9,7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| D.7. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, на территории МО |  | % |  | 0 |  | 17,9 |  | 17,9 |  | 29,9 |  | 46,8 |  | 64,7 |  | 82 |  |
| D.8. |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, подлежащих оснащению приборами учета, на территории МО |  | % |  | 35,7 |  | 60 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| D.9. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.10. |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.11. |  | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование (ЭО), в общем числе жилых домов. |  | ед. |  | 0 |  | 3 |  | 10 |  | 36 |  | 72 |  | 108 |  | 144 |  |
| D.12. |  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |  | % |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 22,3 |  | 44,7 |  | 67,1 |  | 89,4 |  |
| D.13. |  | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м |  | 0 |  | 0,21 |  | 0,2 |  | 0, 2 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,18 |  |
| D.14. |  | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/ кв. м |  | 0,27 |  | 0,26 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,23 |  |
| D.15. |  | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. |  | для фактических условий |  | Гкал/ кв. м |  |  |  | 0 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,01 |  |
| D.15.2. |  | для сопоставимых условий |  | Гкал/ кв. м |  |  |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,18 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| D.16. |  | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. |  | для фактических условий |  | Гкал/ кв. м |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| D.16.2. |  | для сопоставимых условий |  | Гкал/ кв. м |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0,01 |  |
| D.17. |  | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. |  | для фактических условий |  | - |  |  |  | 1,24 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 1,28 |  |
| D.17.2. |  | для сопоставимых условий |  | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.18. |  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб. м/ кв. м |  | 0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 |  |
| D.19. |  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб. м/кв. м |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| D.20. |  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. |  | для фактических условий |  | куб. м/ кв. м |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0 |  | 0,1 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| D.20.2. |  | для сопоставимых условий |  | куб. м/ кв. м |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 |  |
| D.21. |  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. |  | для фактических условий |  | куб. м/кв.м |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.21.2. |  | для сопоставимых условий |  | куб. м/кв.м |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| D.22. |  | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.222.1. |  | для фактических условий |  |  |  | 0 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,0 |  | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,2 |  |
| D.22.2. |  | для сопоставимых условий |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.23. |  | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/ кв. м |  | 50,4 |  | 49,2 |  | 48,2 |  | 47,2 |  | 46,2 |  | 45,2 |  | 44,2 |  |
| D.24. |  | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/кв. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.25. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| D.25.1. |  | для фактических условий |  | кВтч/ кв. м |  |  |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| D.25.2. |  | для сопоставимых условий |  | кВтч/ кв. м |  |  |  | 1,2 |  | 2,2 |  | 3,2 |  | 4,2 |  | 5,2 |  | 6,2 |  |
| D.26. |  | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. |  | для фактических условий |  | кВтч/ кв. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.26.2. |  | для сопоставимых условий |  | кВтч/ кв. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.27. |  | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. |  | для фактических условий |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.27.2. |  | для сопоставимых условий |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.28. |  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс. куб. м/ кв. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.29. |  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс.куб. м/кв. м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| D.30. |  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. |  | для фактических условий |  | тыс.куб. м/кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.30.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс.куб. м/кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.31. |  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. |  | для фактических условий |  | тыс.куб. м/кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.31.2. |  | для сопоставимых условий |  | тыс.куб. м/кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.32. |  | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. |  | для фактических условий |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| D.32.2. |  | для сопоставимых условий |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. |  | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |  | т.у.т./ кВтч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| E.2. |  | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |  | т.у.т./ Гкал |  | 0,19 |  | 0,185 |  | 0,18 |  | 0,175 |  | 0,17 |  | 0,165 |  | 0,16 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | Баз. 2013 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| E.3. |  | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |  | кВтч |  | 3451697 |  | 3417180 |  | 3382663 |  | 3348146 |  | 3313629 |  | 3279112 |  | 3244595 |  |
| E.4. |  | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |  | Гкал |  | 22349,1 |  | 22237 |  | 22125 |  | 22013 |  | 21901 |  | 21789 |  | 21677 |  |
| E.5. |  | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |  | куб. м |  | 267890 |  | 266550 |  | 265210 |  | 263870 |  | 262530 |  | 261190 |  | 259850 |  |
| E.6. |  | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | кВтч |  | 1328410 |  | 1321768 |  | 1315126 |  | 1308484 |  | 1301842 |  | 1295200 |  | 1288558 |  |
| Е.7. |  | Доля капитально отремонтированных (восстановленных) «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций, в общем числе подстанций и электрических сетей |  | % |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |  | 64,7 |  | 82 |  | 100 |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. |  | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |  | % |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| F.2. |  | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  | % |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |