АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 322 от 30. 07. 2014г.

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение населения городского округа

«Александровск - Сахалинский район»

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 "О совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалинской области", Постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 N 104 "О совершенствовании системы программно-целевого планирования в городском округе «Александровск - Сахалинский район»" администрация городского округа «Александровск–Сахалинский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»  (далее - Программа) (прилагается).

2. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район при формировании бюджета городского округа на соответствующий период предусмотреть финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа.

3. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными:

- решением Собрания городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год

- законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год.

4. Считать утратившими силу с 01.01.2015г. постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

4.1. от 24.08.2011 г. №  425 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район»  на 2012 -2020 годы»;

4.2. от 17.12.2013 г. № 575 «О внесении изменений в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район»  на 2012 -2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.08.2011г. №425»;

4.3. от 10.10.2013 г.  № 451 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24 августа 2011 года №425 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район»  на 2012 -2020 годы»;

4.4. от 05.07.2012 г. № 336 «О внесении изменений в подпрограмму «Комплексный    капитальный  ремонт  и реконструкция  жилищного  фонда» долгосрочной  целевой  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район»  на 2012 -2020 годы»;

4.5. от 13.02.2013 г. № 64 «О внесении изменений в подпрограмму «Комплексный    капитальный  ремонт  и реконструкция  жилищного  фонда»  долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе  «Александровск-Сахалинский район»  на 2012 -2020 годы»;

4.6. от 21.03.2013 г. № 133 «О внесении изменений в подпрограмму «Комплексный    капитальный  ремонт  и реконструкция  жилищного  фонда» долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе  «Александровск-Сахалинский район»  на 2012 -2020 годы» (в редакции постановления от 13.02.2013г. №64)».

4.7. от 03.11.2010 г. № 447 «Об  утверждении   муниципальной целевой программы «Энергосбережение  и повышение энергоэффективности на территории городского округа  «Александровск - Сахалинский район» на 2010-2015 годы»

5. Опубликовать муниципальную программу в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра ГО «Александровск - Сахалинский район».

И. о. мэра городского округа

«Александровск - Сахалинский район»                                     В.Н. Жаров

- Утверждена

- постановлением

- администрации городского округа

- «Александровск–Сахалинский район»

- от «_30_» _____07_____ 2014г. № __322__

Муниципальная  программа

«Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы

Паспорт

муниципальной  программы

«Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» (далее Программа).

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск – Сахалинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» городского округа «Александровск-Сахалинский район» Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» Отдел архитектуры и градостроительства городского округа «Александровск-Сахалинский район» Отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» Управлении социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы» |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. |
| Задачи муниципальной программы | развитие механизмов кредитования строительства, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами; формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на шесть лет с 2015 по 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы:. Всего, тыс. руб.; Бюджет Сахалинской области; Бюджет городского округа. 2015 г.; 194064,9; 120700,0; 73364,9. 2016 г.; 187056,2; 53944,2; 133112,0. 2017 г.; 526448,3; 483197,9; 43250,4. 2018 г.; 482507,6; 440270,1; 42237,5. 2019 г.; 484538,6; 441388,4; 43150,2. 2020 г.; 475786,4; 432120,8; 43665,6. 2015-2020; 2350402,0; 1971621,4; 378780,6. В том числе:. 1. Мероприятия в области жилищного хозяйства; 2015-2020; 61631,9; 58365,4; 3266,5. 2. Мероприятия в области комунального хозяйства; 2015-2020; 1752643,0; 1651946,6; 100696,4. 3. Мероприятия по охране окружающей среды, экологической реалибитации и воспроизводству природных ресурсов; 2015-2020; 10530; 10000; 530. 4. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных; 2015-2020; 200,0; 200,0. 5. Мероприятия по благоустройству; 2015-2020; 262147,12; 1109,4; 261037,72. 6. Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы»; 2015-2020; 263250; 250000; 13250. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Снижение количества аварий в год на инженерных сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Снижение доли площади многоквартирных жилых домов с физическим износом от 31% до 65 % в общей площади многоквартирных жилых домов. Увеличение объема капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда. Паспортизация жилищного фонда на основании проведения энергетических обследований. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Природно-географические условия городского округа  «Александровск – Сахалинский  район» определяют уклад жизни населения, специализацию градообразующей базы и особенности развития ЖКХ.

Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения. Вопросы подготовки к зиме, своевременной заготовки топлива занимают важное место в деятельности отрасли в городском округе «Александровск – Сахалинский район». Это во многом определяет специфику расходования бюджетных средств.

В малых и сельских поселениях крайне низок финансовый потенциал при объективно более высоких потребностях для обеспечения минимальных стандартов качества услуг.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.

Нормативный срок отслужили на 1 января 2014 года около 52% основных фондов коммунального хозяйства.

По данным инвентаризации в Сахалинской области по состоянию на 1 января 2014года физический износ основных фондов холодного водоснабжения составил 60,5%, теплоснабжения - 40,7%, водоотведения - 52,3%, электроснабжения - 65%.

Устаревшая коммунальная инфраструктура большинства населенных пунктов не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В результате накопленного износа растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги приводит к росту платежей граждан, который в большинстве муниципальных образований опережает темп роста доходов населения.

Также далека до завершения работа по повышению уровня благоустройства жилья.

На сегодняшний день обеспеченность многоквартирных домов водопроводом - 82,7%, канализацией - 78%, горячим водоснабжением - 0%.

Положение с обеспечением населения муниципального образования отвечающей нормативам питьевой водой вызывает серьезную озабоченность. Качество воды поверхностных водных объектов муниципального образования, используемых для водоснабжения населения в ряде случаев не отвечает нормативным требованиям к питьевой воде и оценивается как неудовлетворительное.

Используемые подземные воды для водоснабжения населения муниципального образования мало освоены. С каждым годом коммуникации ветшают все больше. Водопроводных отдельных сетей в городском округе – 7, насосных станций – 8.

Всего в муниципальном образовании требуют замены 41,1 км ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности уличных и внутриквартальных сетей 87,7 км (или 47 %).

Канализационных отдельных сетей в городском округе – 10, канализационных насосных станций – 3.

Всего в муниципальном образовании требуют замены 13,2 км ветхих сетей канализации от общей протяженности уличных и внутриквартальных сетей 29,1 км (или 45 %).

Теплоснабжение в муниципальном образовании осуществляется 11 котельными, работающими на твердом топливе (уголь). Общий износ систем теплоснабжения населенных пунктов района более 60%, что отрицательно сказывается на качестве поставляемых услуг потребителям.

Всего в муниципальном образовании требуют замены 7,7 км ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности 38,6 км (или 20 %).

Необходима модернизация всех котельных муниципального образования  в связи с изношенностью котельного оборудования и их неэкономичной работе (большие издержки при выработке энергоресурсов, большие потери в процессе доставки энергоресурсов потребителям).

В городском округе трансформаторных подстанций -50, общая протяженность электрических сетей в городском округе – 79 км, более 50% из них ветхие.

Наибольшее влияние на экологическую ситуацию в Александровск-Сахалинском районе имеют следующие факторы:

- среднегодовые приземные концентрации в атмосферном воздухе г. Александровск-Сахалинского, превышающие ПДК (предельно-допустимые концентрации) по саже, составляют 1,2ПДК – основными источниками загрязнения являются центральная районная котельная, котельная «Порт», прочие угольные котельные.

- в г. Александровск-Сахалинском полигон утилизации твердых бытовых отходов не отвечает современным требованиям, необходимо проектирование и строительство нового полигона. В прочих населенных пунктах специализированные полигоны ТБО отсутствуют.

- в районе отсутствуют места утилизации промышленных отходов (в основном золо-шлаковые отходы от угольных котельных).

- существует необходимость углубления русла р. Большая Александровка для предотвращения сезонных паводковых подтоплений жилых домов и прочих строений, расположенных возле реки.

- отсутствие очистных сооружений фекальных стоков во всех населенных пунктах района.

Проблема безнадзорных животных в городском округе остается весьма актуальной. Их наличие в настоящее время в населенных пунктах района сопровождается появлением стай агрессивных собак, а также возникновением инфекционных болезней, к ряду которых восприимчив и человек.

Причины большого количества безнадзорных животных - низкий уровень культуры содержания животных, избыточное их разведение ("перепроизводство"), отсутствие современных подходов к регулированию численности.

В настоящее время проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов осуществляется в основном за счет средств федерального бюджета, выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств областного бюджета Сахалинской области.

Полностью отсутствуют:

- кредитные схемы финансирования капитального ремонта;

- практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах;

- применение энергосервисных контрактов.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов в секторе жилищно-коммунального хозяйства и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда кредитно-финансовыми организациями и инвестиционными институтами.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы.

Программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Сахалинской области в части:

- снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности и экологической безопасности;

- обеспечения условий комфортного проживания населения;

- внедрения кредитно-финансовых механизмов при проведении капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда;

- модернизации жилищно-коммунальной сферы;

- обеспечения доступности расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для всего населения;

- совершенствования тарифной политики.

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории городского округа  «Александровск – Сахалинский  район»;

- уменьшить объемы ветхого жилищного фонда;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическую обстановку на территории городского округа  «Александровск – Сахалинский  район».

Основным направлением реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является сокращение потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями бюджетной сферы, жилым фондом муниципального образования, предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности.

Мероприятия по энергосбережению должны стать как инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения и жизнедеятельности.

Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Программы, должна быть обеспечена финансовая и организационная поддержка со стороны органов региональной власти, а также органов местного самоуправления.

Законодательством РФ определено, что при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги должен соблюдаться принцип обеспечения экономической обоснованности затрат, понесенных организациями коммунального комплекса, осуществляющими регулируемые виды деятельности и принцип доступности этих услуг для потребителей, в первую очередь, для населения.

В настоящее время это может быть достигнуто только при финансовой поддержке отрасли за счет бюджетных средств.

Возникновение выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения, связано со снижением экономически обоснованных тарифов до предельного уровня, установленного ФСТ России, и снижением для льготных групп потребителей и населения тарифов, установленных в рамках предельных уровней, до величины, обеспечивающей темп роста тарифов в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации.

Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг) при одновременном соблюдении установленных предельных темпов роста тарифов и платы граждан за коммунальные услуги, а при их отсутствии - обеспечении темпов роста платы граждан за коммунальные услуги, не превышающих темп роста тарифов в среднем по Сахалинской области на соответствующий вид ресурса, возможно только при условии возмещения экономически обоснованных расходов организаций коммунального комплекса в процессе государственного регулирования тарифов за счет бюджетных средств.

Снижение платы граждан за коммунальные услуги при одновременном улучшении качества их предоставления позволит повысить доступность тепловой и электрической энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для населения, удовлетворенность граждан услугами ЖКХ, снять социальную напряженность среди населения.

- Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

- И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегическая цель муниципальной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными целями данной Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества аварий на инженерных сетях;

- модернизация и капитальный ремонт многоквартирных домов;

-увеличение доли многоквартирных домов, полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов;

- снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг);

Для достижения поставленных целей к 2020 году должны быть решены следующие задачи:

1. Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.

2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования.

4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.

5. Проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий по двум направлениям - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.

- Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы к 2020 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту.

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также энергетической эффективности и благоустройства многоквартирных домов позволят обеспечивать собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.

Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

За счет реализации энергосберегающих мероприятий путем внедрения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования к 2020 году планируется обеспечить более рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в жилым фондом муниципального образования. Важнейшими результатами реализации Программы к 2020 году в конечном итоге будет улучшение условий проживания населения, обеспечение его качественными жилищно-коммунальными услугами, решение задачи создания благоприятных условий для проживания как городского, так и сельского населения на территории района

Экономический эффект от реализации Программы будет обеспечиваться за счет:

- использования бюджетных средств для долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов в целях выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей;

- прозрачности прохождения и использования средств бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов, кредитных средств банков);

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками при реализации проектов.

- Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на шесть лет с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации муниципальной  программы  не выделяются.

- Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, приобретение и монтаж нового оборудования на объектах. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

2. Капитальный ремонт жилищного фонда, улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах.

3. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения, водоотведения, электросетевых и теплоснабжающих объектов.

4. Мероприятия по охране окружающей среды.

5. Мероприятия по благоустройству.

5. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

- Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы регулируется федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами.

На момент принятия муниципальной программы дополнительных мер правового регулирования на территории Сахалинской области для достижения целей муниципальной программы не требуется.

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Снижение количества аварий в год на инженерных сетях  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Увеличение объема капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда.

Снижение доли площади многоквартирных жилых домов с физическим износом от 31% до 65 % в общей площади многоквартирных жилых домов.

Паспортизация жилищного фонда на основании проведения энергетических обследований.

- Раздел 8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в качестве целевых индикаторов используются:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Количество аварий в год на инженерных сетях  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Доля площади многоквартирных жилых домов с физическим износом от 31% до 65 % в общей площади многоквартирных жилых домов.

Объем капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры по холодному водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры определяется по данным форм статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"; N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Количество аварий в год на инженерных сетях.

Количество аварий в год на инженерных сетях определяется по данным форм статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"; N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"; N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

Физический износ МКД, капитальный ремонт, реконструкция жилищного фонда- в данных показателях отражается площадь многоквартирных домов, капитально отремонтированных, реконструируемых и модернизированных за отчетный год.

- Раздел 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется в порядке очередности.

Финансирование и софинансирование мероприятия обеспеченно  средствами бюджета городского округа на текущий год.

- Раздел 10. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках настоящей Программы.

Программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования в части:

- снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности и экологической безопасности;

- реализации проектов развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

- создания благоприятных условий для комфортного проживания населения муниципального образования;

- модернизации жилищно-коммунальной сферы;

- совершенствования тарифной политики.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории муниципального образования;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние на территории городского округа;

- обеспечить безопасность проживания населения на территории муниципального образования.

Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов Программы, и с целью минимизации рисков и слабых сторон обеспечивается финансовая и организационная поддержка со стороны органов региональной власти, а также органов местного самоуправления.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- мониторинга результатов выполнения мероприятий настоящей муниципальной программы и выработки прогнозных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- механизмов государственной поддержки отрасли, рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация ГО «Александровск-Сахалинский район». Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль, оценку эффективности реализации Программы обеспечивает отдел ЖКХ.

Администрация городского округа  «Александровск – Сахалинский  район» представляет в министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области отчеты о ходе реализации Программы (по установленной форме) в следующие сроки:

- месячную, квартальную отчетность - до 2 числа месяца, следующего за отчетным;

- полугодовую отчетность - до 5 июля текущего года;

- годовую отчетность - до 10 января года, следующего за отчетным.

- Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Программы по итогам ее реализации. Оценка эффективности Программы должна быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации Программы.

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей подпрограмм и Программы (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность Программы оценивается на основе результативности Программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию подпрограмм и Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный доклад).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отдельно по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы и отдельно по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Расчет показателей оценки эффективности

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм).

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как наступление события и/или достижение качественного результата.

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы в бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Эффективность использования средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств муниципального бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

5. Степень реализации муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается по формуле:                                                                                         N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной программы (подпрограмм);

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм);

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности муниципальной программы

Показатель оценки  эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае,  если значение показателя составляет не менее 0,9;

Показатель оценки  эффективности муниципальной программы (подпрограммы) признается средним, если значение показателя составляет не менее 0,85;

Показатель оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 0,75;

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) признается неудовлетворительным.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм);

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм).

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,9;

Уровень реализация муниципальной программы (подпрограмм) признается средним в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85;

Уровень реализация муниципальной программы (подпрограмм) признается удовлетворительным в случае, если значение ее эффективности составляет не менее 0,75;

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) признается неудовлетворительной.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

«Александровск - Сахалинский район»

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ

(ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № пп. | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (базовый) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры: | % | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 |
|  | теплоснабжение |  | 65 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 54 |
|  | водоснабжение |  | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 |
|  | водоотведение |  | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | электроснабжение |  | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 |
| 2 | Количество аварий в год на инженерных сетях: | % | 94 | 89 | 87 | 85 | 83 | 80 | 78 |
|  | теплоснабжения |  | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | водоснабжения |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | водоотведения |  | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 3 | Объем капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда | % | 49 | 49 | 89 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 4 | Доля площади многоквартирных жилых домов с физическим износом от 31% до 65 % в общей площади многоквартирных жилых домов | % | 41 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 |
| 5 | Перечень индикаторов (показателей) муниципальной подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы» приведен в Приложении №2 вышеуказанной Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» - утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от _30.07.2014г._ № _322_ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «____» _____________ 201__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, в т.ч. по конкурсным объектам | Лимит на текущий финансовый год |  |  | Профинансировано |  |  | Выполнено работ |  |  |  | Дата объявления /проведения конкурсов (торгов, аукционов), дата и № заключенного контракта (договора), наименование подрядной организации, срок выполнения работ | Информация о фактически выполненных работах за отчетный период |
|  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % исполнения к лимиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - лимиты должны соответствовать утвержденному финансированию на текущий год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - все суммы указывать с одним знаком после запятой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - форма должна быть в формате EXL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- указать количество мероприятий и конкурсных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

«Александровск - Сахалинский район»

качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства на 2015-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № пп. | Вид нормативного правового акта | Ответственный исполнитель / соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Совершенствование системы программно-целевого планирования |  |  |
| 1.1. | Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» / Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» городского округа «Александровск-Сахалинский район», Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», Отдел архитектуры и градостроительства городского округа «Александровск-Сахалинский район», Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | ежегодно |