АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.05.2014 г. № 162

г. Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2011 г. № 498

С целью реализации муниципальной программы «Благоустройство в ГО Александровск-Сахалинский район несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск – Сахалинский район» от 27.09.2011 г. № 498, администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район»  постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 - 2014 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.2. Приложение № 5 «План мероприятий № 5 по благоустройству и озеленению города  Александровск-Сахалинского и  населенных пунктов района  несовершеннолетними гражданами в 2014 году за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

- Финансовому управлению  ГО «Александровск - Сахалинский район» (Т.Н.Сидоренко) внести соответствующие изменения в бюджет ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2014 год по получателям бюджетных средств.

- Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

- Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя мэра-начальника управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»  В.А. Равдугина.

| И.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Т.Тулинов |

Исп.: Долгоруков Е.В.

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от   05.05.2014 г.     № 162

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство в  ГО «Александровск-Сахалинский

район» несовершеннолетними гражданами в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

на 2012 – 2014 года », утвержденной

постановлением администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 27.09.2011 г. № 498

Финансирование муниципальной программы

«Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 - 2014 годы»

| № | Наименование | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество (чел) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по Программе | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | Ито-го | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  |  |  | Итого | ФБ | ОБ | МБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ | Итого | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  |  |
| 1 | Расходы по заработной плате несовершеннолетним, в том числе: | 3946,2 | 1267,0 | * | 462,0 | 805,0 | 1382,6 | * | 538,6 | 844,0 | 1296,6 | * | 538,6 | 758,0 | 1136 | 359 | 391 | 386 |
| 1.1. | Работающих в городе | 2876,0 | 893,0 | * | 286,3 | 606,7 | 1022,9 | * | 377,4 | 645,5 | 960,1 | * | 399,1 | 561,0 | 856 | 281 | 294 | 281 |
| 1.2. | работающих в сельских округах | 1070,2 | 374,0 | * | 175,7 | 198,3 | 359,7 | * | 161,2 | 198,5 | 336,5 | * | 139,5 | 197,0 | 280 | 78 | 97 | 105 |
| 2 | Расходы на заработную плату руководителям бригад, мастеру и бухгалтеру | 813,0 | 235,0 | * | - | 235,0 | 274,0 | * | - | 274,0 | 304,0 | * | - | 304,0 | 39 | 12 | 15 | 15 |
| 3 | Хозяйственные расходы (приобретение рассады цветов, инвентаря и транспортные расходы) | 477,0 | 167,0 | * | - | 167,0 | 150,0 | * | - | 150,0 | 160,0 | * | - | 160,0 | - | - | - | - |
| 4 | Расходы предприятия по организации работ (налоги, обналичивание счета и т.д.) | 109,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,0 | - | - | 109,0 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 5345,2 | 1669,0 | * | 462,0 | 1207,0 | 1806,6 | * | 538,6 | 1268,0 | 1869,6 | * | 538,6 | 1331,0 | 2311 | 371 | 406 | 401 |

Примечание: * Материальная поддержка за счет средств федерального бюджета определена в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»  паспорта Программы и распределяется службой занятости населения между работающими несовершеннолетними гражданами.

Приложение № 2

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от   05.05.2014 г.     № 162

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство в  ГО «Александровск-Сахалинский

район» несовершеннолетними гражданами в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

на 2012 – 2014 года », утвержденной

постановлением администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 27.09.2011 г. № 498

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ № 5

по благоустройству и озеленению  города  Александровск-Сахалинского  и  населенных пунктов района  несовершеннолетними гражданами

в 2014 году за счет средств местного бюджета.

руб.

| № п/п | Наименование работ | Сроки | Кол-во несовершен. (чел.) | Финансирование - местный бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з/п несовершеннолетн. | З/п руководителям бригад, мастеру и бухгалтеру |  | Хозяйственные и прочие расходы |  | Расходы предприятия по организации работ |
| Получатель средств – МКУ «Служба «Заказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка (рыхление) снега на территории: - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около бюста А. П. Чехова; - площадь им. 15 Мая; Подготовка клумб и цветников под посадку цветов | с 20 по 30 мая | 6 | 11 267,90 | 304 000,00 |  | 160 000,00 |  | 109 000,00 |
| 2 | Покраска бордюрного камня: - на площади имени «15 Мая»; - по ул. Дзержинского (включая бордюр около маг. «Эригона» и около бюста А. П. Чехова); Благоустройство городского парка (обрезка веток, уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 03 по 16 июня | 8 | 256 240,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; | с 03 по 16 июня | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; - сквер историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» | с 03 по 16 июня | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство сквера около автостанции (обрезка веток, уборка мусора, обработка дорожек). Благоустройство мест массового отдыха горожан (уборка мусора на берегу моря у «Трех братьев», берегу моря у бывшей нефтебазы). | с 03 по 16 июня | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Покраска и художественное оформление автобусных остановок | с 18 по 30 июня | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 02 по 15 июля | 6 | 129 458,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 17 по 31 июля | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - бывшее здание милиции; - сквер историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» | с 02 по 15 июля | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 17 по 31 июля | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство мест массового отдыха горожан (уборка мусора на берегу моря у «Трех братьев», берегу моря у бывшей нефтебазы). | с 02 по 15 июля | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 17 по 31 июля | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 04 по 15 августа | 6 | 128 284,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 19 по 29 августа | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - бывшее здание милиции; - сквер историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» | с 04 по 15 августа | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 19 по 29 августа | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). | с 04 по 15 августа | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 19 по 29 августа | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) Благоустройство мест массового отдыха горожан. | с 02 по 15 сентября | 7 | 25 063,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 17 по 30 сентября | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчистка (рыхление) снега на территории ледового катка. | с 08 по 18 декабря | 7 | 10 685,47 |  |  |  |  |  |
|  | Итого - МКУ «Служба «Заказчик»: |  | 171 | 561 000,00 | 304 000,00 |  | 160 000,00 |  | 109 000,00 |
| Получатель средств - администрация с. Мгачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Расчистка (рыхление) снега на территории села. - Расчистка территорий от остатков строений. - Подготовка клумб и цветников под посадку цветов. | с 05 по 16 мая | 4 | 15 858,54 | - | - |  |  |  |
|  |  | с 19 по 30 мая | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. - Посадка цветов около администрации. | с 02 по 11 июня | 4 | 30 047,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 16 по 30 июня | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Очистка, озеленение мини-парка около СДК с. Мгачи. - Обустройство и озеленение цветников. - Очистка территории села от мусора. | с 01 по 14 июля | 4 | 27 056,12 |  |  |  | - |  |
|  |  | с 15 по 31 июля | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Уборка и озеленение около могилы М.Е.Волкова, героя Советского Союза - Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 01 по 15 августа | 3 | 22 119,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 28 августа | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разбивка и строительство снежного городка | с 08 по 19 декабря | 4 | 7 057,84 |  |  |  |  |  |
|  | Итого – администрация с. Мгачи: |  | 33 | 102 140,05 | - | - |  | - |  |
| Получатель средств - администрация с. Хоэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Очистка тротуаров от снега к водоисточникам в селах Хоэ и Танги | с 14 по 30 апреля | 4 | 9 362,50 | - | - |  | - |  |
| 21 | Оказание помощи участникам трудового фронта (покраска окон, складирование дров, уборка мусора) | с 05 по 8 мая | 4 | 3 338,64 |  |  |  |  |  |
| 22 | Санитарная очистка территорий отдыха сел Хоэ и Танги | с 15 по 30 мая | 4 | 10 015,92 |  |  |  |  |  |
| 23 | Санитарная очистка от мусора прибрежной полосы вдоль сел Хоэ и Танги | с 02 по 11 июня | 4 | 30 047,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 15 по 30 июня | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обустройство территории около детской площадки. Художественное обновление автобусной остановки и детской площадки | с 01 по 14 июля | 4 | 31 508,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | с 15 по 31 июля | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разбивка и строительство снежного городка | с 08 по 19 декабря | 6 | 10 586,75 |  |  |  |  |  |
|  | Итого – администрация с. Хоэ: |  | 34 | 94 859,95 | - | - |  | - |  |
|  | Итого: |  | 238 | 758 000 | 304 000,00 | 160 000,00 |  | 109 000,00 |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 1 331 000,00 |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к плану мероприятий №5

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2014 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

получатель средств - МКУ «Служба «Заказчик»

до 30.09.2014г. – 12100 руб.

с 01.10.2014г. – 12400 руб.

| срок договора | норма часов в мес. при 40 час. неделе | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,00% | 30,20% | всего расходов на 1 несовершеннолетнего | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 20 по 30 мая | 151 | 18 | 1442,38 | 1442,38 | 188 | 435,60 | 1877,98 | 6 | 11267,90 |
| с 03 по 16 июня | 151 | 32 | 2564,24 | 2564,24 | 333 | 774,40 | 3338,64 | 34 | 113513,71 |
| с 18 по 30 июня | 151 | 36 | 2884,77 | 2884,77 | 375 | 871,20 | 3755,97 | 32 | 120190,98 |
| с 18 по 30 июня | 151 | 36 | 2884,77 | 2884,77 | 375 | 871,20 | 3755,97 | 6 | 22535,81 |
| с 02 по 15 июля | 184 | 40 | 2630,43 | 2630,43 | 342 | 794,39 | 3424,83 | 18 | 61646,87 |
| с 17 по 31 июля | 184 | 44 | 2893,48 | 2893,48 | 376 | 873,83 | 3767,31 | 18 | 67811,56 |
| с 04 по 15 августа | 168 | 40 | 2880,95 | 2880,95 | 375 | 870,05 | 3751,00 | 18 | 67518,00 |
| с 19 по 29 августа | 168 | 36 | 2592,86 | 2592,86 | 337 | 783,04 | 3375,90 | 18 | 60766,20 |
| с 02 по 15 сентября | 176 | 20 | 1375,00 | 1375,00 | 179 | 415,25 | 1790,25 | 7 | 12531,75 |
| с 17 по 30 сентября | 176 | 20 | 1375,00 | 1375,00 | 179 | 415,25 | 1790,25 | 7 | 12531,75 |
| с 8 по 18 декабря | 183 | 17,30 | 1172,42 | 1172,42 | 152 | 354,07 | 1 526,50 | 7 | 10685,47 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | 171 | 561 000,00р. |

Приложение № 2

к плану мероприятий №5

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2014 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

до 30.09.2014г. – 12100 руб.

с 01.10.2014г. – 12400 руб.

| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,00% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель средств - администрация с. МГАЧИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 05 по 16 мая | 151 | 18 | 1442,38 | 1442,38 | 188 | 435,60 | 1877,98 | 4 | 7511,94 |
| с 19 по 30 мая | 151 | 20 | 1602,65 | 1602,65 | 208 | 484,00 | 2086,65 | 4 | 8346,60 |
| с 02 по 11 июня | 151 | 32 | 2564,24 | 2564,24 | 333 | 774,40 | 3338,64 | 4 | 13354,55 |
| с 16 по 30 июня | 151 | 40 | 3205,30 | 3205,30 | 417 | 968,00 | 4173,30 | 4 | 16693,19 |
| с 01 по 14 июля | 184 | 40 | 2630,43 | 2630,43 | 342 | 794,39 | 3424,83 | 4 | 13699,30 |
| с 15 по 31 июля | 184 | 52 | 3419,57 | 3419,57 | 445 | 1032,71 | 4452,27 | 3 | 13356,82 |
| с 01 по 15 августа | 168 | 44 | 3169,05 | 3169,05 | 412 | 957,05 | 4126,10 | 3 | 12378,30 |
| с 18 по 28 августа | 168 | 34,63 | 2494,18 | 2494,18 | 324 | 753,24 | 3247,43 | 3 | 9741,51 |
| с 08 по 19 декабря | 183 | 20 | 1355,19 | 1355,19 | 176 | 409,27 | 1764,46 | 4 | 7057,84 |
| итого с. Мгачи: |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 102 140,05 |
| Получатель средств - администрация с. ХОЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 14 по 30 апреля | 175 | 26 | 1797,71 | 1797,71 | 234 | 542,91 | 2340,62 | 4 | 9362,50 |
| с 05 по 08 мая | 151 | 8 | 641,06 | 641,06 | 83 | 193,60 | 834,66 | 4 | 3338,64 |
| с 15 по 30 мая | 151 | 24 | 1923,18 | 1923,18 | 250 | 580,80 | 2503,98 | 4 | 10015,92 |
| с 02 по 11 июня | 151 | 32 | 2564,24 | 2564,24 | 333 | 774,40 | 3338,64 | 4 | 13354,55 |
| с 16 по 30 июня | 151 | 40 | 3205,30 | 3205,30 | 417 | 968,00 | 4173,30 | 4 | 16693,19 |
| с 01 по 14 июля | 184 | 40 | 2630,43 | 2630,43 | 342 | 794,39 | 3424,83 | 4 | 13699,30 |
| с 15 по 31 июля | 184 | 52 | 3419,57 | 3419,57 | 445 | 1032,71 | 4452,27 | 4 | 17809,10 |
| с 08 по 19 декабря | 183 | 20 | 1355,19 | 1355,19 | 176 | 409,27 | 1764,46 | 6 | 10586,75 |
| итого с Хоэ: |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 94859,95 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 197000,00 |

Приложение № 3

к плану мероприятий №5

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ БРИГАД, БУХГАЛТЕРУ И МАСТЕРУ В 2014 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

до 30.09.2014г. – 12100 руб.

с 01.10.2014г. – 12400 руб.

| Начисление в месяц | НДФЛ (13%) | Начисления на оплату труда (30,2%) | Итого затрат на 1 чел. | Количество (чел.) | Итого затрат на всех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ БРИГАД (с 05.05.2014г. по 30.06.2014г.) |  |  |  |  |  |
| 16 280,40 | 2 116 | 4 916,68 | 21 197,08 | 12 | 254 364,96 |
| (с 08.12.2014г. по 19.12.2014г.) |  |  |  |  |  |
| 5 561,35 | 723 | 1 679,53 | 7 240,88 | 1 | 7 240,88 |
| РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БУХГАЛТЕРУ И МАСТЕРУ |  |  |  |  |  |
| 16 280,40 | 2 116 | 4 916,68 | 21 197,08 | 2 | 42 394,16 |
| ИТОГО |  |  |  | 15 | 304 000,00 |