АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 г. № 502

г. Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2011 г. № 498

С целью реализации муниципальной программы «Благоустройство в ГО Александровск-Сахалинский район несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск – Сахалинский район» от 27.09.2011 г. № 498 (далее - Программа), администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район»  постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012-2014 годы» следующие изменения:

  - Приложение № 5 к программе «План мероприятий № 5 по благоустройству и озеленению города  Александровск-Сахалинского и  населенных пунктов района  несовершеннолетними гражданами в 2014 году за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции (Приложение 1).

- Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

- Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя мэра-начальника управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район».

| Мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Т. Тулинов |

Приложение 1

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 10.11.2014 г.    № 502

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство в  ГО «Александровск-Сахалинский

район» несовершеннолетними гражданами в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

на 2012 – 2014 года », утвержденной

постановлением администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 27.09.2011 г. № 498

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ № 5

по благоустройству и озеленению  города  Александровск-Сахалинского  и  населенных пунктов района  несовершеннолетними гражданами

в 2014 году за счет средств местного бюджета.

руб.

| № п/п | Наименование работ | Сроки | Кол-во несовершен. (чел.) | Финансирование - местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з/п несовершеннолетн. | З/п руководителям бригад, мастеру и бухгалтеру | Хозяйственные и прочие расходы | Расходы предприятия по организации работ |
| Получатель средств – МКУ «Служба «Заказчик» |
| 1 | Расчистка (рыхление) снега на территории: - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около бюста А. П. Чехова; - площадь им. 15 Мая; Подготовка клумб и цветников под посадку цветов | с 20 по 30 мая | 6 | 10 015,91 | 304 000,00 | 160 000,00 | 109 000,00 |
| 2 | Покраска бордюрного камня: - на площади имени «15 Мая»; - по ул. Дзержинского (включая бордюр около маг. «Эригона» и около бюста А. П. Чехова); Благоустройство городского парка (обрезка веток, уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 03 по 16 июня | 8 | 253 945,19 |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; | с 03 по 16 июня | 9 |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; - сквер историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» | с 03 по 16 июня | 9 |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство сквера около автостанции (обрезка веток, уборка мусора, обработка дорожек). Благоустройство мест массового отдыха горожан (уборка мусора на берегу моря у «Трех братьев», берегу моря у бывшей нефтебазы). | с 03 по 16 июня | 8 |  |  |  |  |
|  |  | с 18 по 30 июня | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Покраска и художественное оформление автобусных остановок | с 18 по 30 июня | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 02 по 15 июля | 6 | 120 553,87 |  |  |  |
|  |  | с 17 по 31 июля | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - бывшее здание милиции; - сквер историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» | с 02 по 15 июля | 6 |  |  |  |  |
|  |  | с 17 по 31 июля | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство мест массового отдыха горожан (уборка мусора на берегу моря у «Трех братьев», берегу моря у бывшей нефтебазы). | с 02 по 15 июля | 6 |  |  |  |  |
|  |  | с 17 по 31 июля | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) | с 04 по 15 августа | 6 | 127 158,90 |  |  |  |
|  |  | с 19 по 29 августа | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - бывшее здание милиции; - сквер историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» | с 04 по 15 августа | 6 |  |  |  |  |
|  |  | с 19 по 29 августа | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). | с 04 по 15 августа | 6 |  |  |  |  |
|  |  | с 19 по 29 августа | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) Благоустройство мест массового отдыха горожан. | с 02 по 15 сентября | 7 | 22 378,13 |  |  |  |
|  |  | с 17 по 30 сентября | 7 |  |  |  |  |
| 14 | Расчистка (рыхление) снега около памятников и прилегающих к ним территорий (обелиск по ул. Советской, памятник Ленина на пл. им. 15 Мая, сквер имени А.П. Чехова по ул. Дзержинского около гостиницы «Три брата», сквер имени А.П. Чехова по ул. Чехова). | с 08 по 19 декабря | 16 | 26 948,00 |  |  |  |
|  | Итого - МКУ «Служба «Заказчик»: |  | 180 | 561 000,00 | 304 000,00 | 160 000,00 | 109 000,00 |
| Получатель средств - администрация с. Мгачи |
| 15 | Расчистка (рыхление) снега на территории села. Расчистка территорий от остатков строений. Подготовка клумб и цветников под посадку цветов. | с 05 по 16 мая | 4 | 15 858,54 | - | - | - |
|  |  | с 19 по 30 мая | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. Посадка цветов около администрации. | с 02 по 11 июня | 4 | 30 047,74 |  |  |  |
| 17 | Очистка, озеленение мини-парка около СДК с. Мгачи. Обустройство и озеленение цветников. Очистка территории села от мусора. | с 06 по 31 августа | 3 | 25 881,90 |  |  |  |
|  |  | с 11 по 31 августа | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Уборка и озеленение около могилы М.Е.Волкова, героя Советского Союза Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 02 по 15 сентября | 3 | 12 531,75 |  |  |  |
|  |  | с 17 по 30 сентября | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Очистка территории села от мусора. Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 06 по 17 октября | 4 | 13 699,30 |  |  |  |
|  |  | с 20 по 31 октября | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Разбивка и строительство снежного городка | с 08 по 19 декабря | 4 | 7 114,71 |  |  |  |
|  | Итого – администрация с. Мгачи: | 35 | 88 440,75 | - | - | - |
| Получатель средств - администрация с. Хоэ |
| 21 | Очистка тротуаров от снега к водоисточникам в селах Хоэ и Танги | с 14 по 30 апреля | 4 | 9 362,50 | - | - | - |
| 22 | Оказание помощи участникам трудового фронта (покраска окон, складирование дров, уборка мусора) | с 05 по 8 мая | 4 | 3 338,64 |  |  |  |
| 23 | Санитарная очистка территорий отдыха сел Хоэ и Танги | с 15 по 30 мая | 4 | 10 015,92 |  |  |  |
| 24 | Санитарная очистка от мусора прибрежной полосы вдоль сел Хоэ и Танги | с 02 по 11 июня | 4 | 30 047,74 |  |  |  |
|  |  | с 16 по 30 июня | 4 |  |  |  |  |
| 25 | Обустройство территории около детской площадки. Художественное обновление автобусной остановки и детской площадки | с 01 по 14 июля | 4 | 31 508,40 |  |  |  |
|  |  | с 15 по 31 июля | 4 |  |  |  |  |
| 26 | Санитарная очистка территорий сел Хоэ и Танги | с 06 по 17 октября | 4 | 13 699,30 |  |  |  |
|  |  | с 20 по 31 октября | 4 |  |  |  |  |
| 27 | Разбивка и строительство снежного городка | с 08 по 19 декабря | 6 | 10 586,75 |  |  |  |
|  | Итого – администрация с. Хоэ: | 42 | 108 559,25 | - | - | - |
|  | Итого: | 257 | 758 000 | 304 000,00 | 160 000,00 | 109 000,00 |
|  | Итого по программе: |  | 1 331 000,00 |

Приложение № 1

к плану мероприятий №5

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2014 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

получатель средств - МКУ «Служба «Заказчик»

до 30.09.2014г. – 12100 руб.

с 01.10.2014г. – 12400 руб.

| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,00% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 20 по 29 мая | 151 | 18 | 1442,38 | 1442,38 | 188 | 435,60 | 1877,98 | 3 | 5633,95 |
| с 20 по 29 мая | 151 | 14 | 1121,85 | 1121,85 | 146 | 338,80 | 1460,65 | 3 | 4381,96 |
| с 03 по 16 июня | 151 | 32 | 2564,24 | 2564,24 | 333 | 774,40 | 3338,64 | 34 | 113513,71 |
| с 03 по 16 июня | 151 | 28 | 2243,71 | 2243,71 | 292 | 677,60 | 2921,31 | 2 | 5842,62 |
| с 18 по 30 июня | 151 | 36 | 2884,77 | 2884,77 | 375 | 871,20 | 3755,97 | 34 | 127702,92 |
| с 18 по 30 июня | 151 | 33 | 2644,37 | 2644,37 | 344 | 798,60 | 3442,97 | 2 | 6885,94 |
| с 02 по 15 июля | 184 | 40 | 2630,43 | 2630,43 | 342 | 794,39 | 3424,83 | 10 | 34248,26 |
| с 02 по 15 июля | 184 | 31 | 2038,59 | 2038,59 | 265 | 615,65 | 2654,24 | 8 | 21233,92 |
| с 17 по 31 июля | 184 | 44 | 2893,48 | 2893,48 | 376 | 873,83 | 3767,31 | 14 | 52742,32 |
| с 17 по 31 июля | 184 | 36 | 2367,39 | 2367,39 | 308 | 714,95 | 3082,34 | 4 | 12329,37 |
| с 04 по 15 августа | 168 | 40 | 2880,95 | 2880,95 | 375 | 870,05 | 3751,00 | 17 | 63767,00 |
| с 04 по 15 августа | 168 | 36 | 2592,86 | 2592,86 | 337 | 783,04 | 3375,90 | 1 | 3375,90 |
| с 19 по 29 августа | 168 | 36 | 2592,86 | 2592,86 | 337 | 783,04 | 3375,90 | 17 | 57390,30 |
| с 19 по 29 августа | 168 | 28 | 2016,67 | 2016,67 | 262 | 609,03 | 2625,70 | 1 | 2625,70 |
| с 02 по 15 сентября | 176 | 18 | 1237,50 | 1237,50 | 161 | 373,73 | 1611,23 | 5 | 8056,13 |
| с 02 по 15 сентября | 176 | 16 | 1100,00 | 1100,00 | 143 | 332,20 | 1432,20 | 2 | 2864,40 |
| с 17 по 30 сентября | 176 | 20 | 1375,00 | 1375,00 | 179 | 415,25 | 1790,25 | 3 | 5370,75 |
| с 17 по 30 сентября | 176 | 17 | 1168,75 | 1168,75 | 152 | 352,96 | 1521,71 | 4 | 6086,85 |
| с 8 по 19 декабря | 183 | 20 | 1355,19 | 1355,19 | 176 | 409,27 | 1 764,46 | 10 | 17644,59 |
| с 8 по 19 декабря | 183 | 19 | 1287,43 | 1287,43 | 167 | 388,80 | 1 676,24 | 3 | 5028,71 |
| с 8 по 19 декабря | 183 | 16,15 | 1094,32 | 1094,32 | 142 | 330,48 | 1 424,80 | 3 | 4274,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | 180 | 561 000,00р. |

Приложение № 2

к плану мероприятий №5

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2014 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

до 30.09.2014г. – 12100 руб.

с 01.10.2014г. – 12400 руб.

| срок договора | норма часов в мес. при 40 час. неделе | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,00% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш. | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель средств - администрация с. МГАЧИ |
| с 05 по 16 мая | 151 | 18 | 1442,38 | 1442,38 | 188 | 435,60 | 1877,98 | 4 | 7511,94 |
| с 19 по 30 мая | 151 | 20 | 1602,65 | 1602,65 | 208 | 484,00 | 2086,65 | 4 | 8346,60 |
| с 02 по 11 июня | 151 | 32 | 2564,24 | 2564,24 | 333 | 774,40 | 3338,64 | 4 | 13354,55 |
| с 06 по 31 августа | 168 | 72 | 5185,71 | 5185,71 | 674 | 1566,09 | 6751,80 | 3 | 20255,40 |
| с 11 по 31 августа | 168 | 60 | 4321,43 | 4321,43 | 562 | 1305,07 | 5626,50 | 1 | 5626,50 |
| с 02 по 15 сентября | 176 | 20 | 1375,00 | 1375,00 | 179 | 415,25 | 1790,25 | 3 | 5370,75 |
| с 17 по 30 сентября | 176 | 20 | 1375,00 | 1375,00 | 179 | 415,25 | 1790,25 | 4 | 7161,00 |
| с 06 по 17 октября | 184 | 20 | 1315,22 | 1315,22 | 171 | 397,20 | 1712,41 | 4 | 6849,65 |
| с 20 по 31 октября | 184 | 20 | 1315,22 | 1315,22 | 171 | 397,20 | 1712,41 | 4 | 6849,65 |
| с 08 по 19 декабря | 183 | 20,16114 | 1366,11 | 1366,11 | 178 | 412,57 | 1778,68 | 4 | 7114,71 |
| итого с. Мгачи: | 35 | 88440,75 |
| Получатель средств - администрация с. ХОЭ |
| с 14 по 30 апреля | 175 | 26 | 1797,71 | 1797,71 | 234 | 542,91 | 2340,62 | 4 | 9362,50 |
| с 05 по 08 мая | 151 | 8 | 641,06 | 641,06 | 83 | 193,60 | 834,66 | 4 | 3338,64 |
| с 15 по 30 мая | 151 | 24 | 1923,18 | 1923,18 | 250 | 580,80 | 2503,98 | 4 | 10015,92 |
| с 02 по 11 июня | 151 | 32 | 2564,24 | 2564,24 | 333 | 774,40 | 3338,64 | 4 | 13354,55 |
| с 16 по 30 июня | 151 | 40 | 3205,30 | 3205,30 | 417 | 968,00 | 4173,30 | 4 | 16693,19 |
| с 01 по 14 июля | 184 | 40 | 2630,43 | 2630,43 | 342 | 794,39 | 3424,83 | 4 | 13699,30 |
| с 15 по 31 июля | 184 | 52 | 3419,57 | 3419,57 | 445 | 1032,71 | 4452,27 | 4 | 17809,10 |
| с 06 по 17 октября | 184 | 20 | 1315,22 | 1315,22 | 171 | 397,20 | 1712,41 | 4 | 6849,65 |
| с 20 по 31 октября | 184 | 20 | 1315,22 | 1315,22 | 171 | 397,20 | 1712,41 | 4 | 6849,65 |
| с 08 по 19 декабря | 183 | 20 | 1355,19 | 1355,19 | 176 | 409,27 | 1764,46 | 6 | 10586,75 |
| итого с Хоэ: | 42 | 108559,25 |
| ИТОГО: | 77 | 197000,00 |

Приложение № 3

к плану мероприятий №5

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ БРИГАД, БУХГАЛТЕРУ И МАСТЕРУ В 2014 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

до 30.09.2014г. – 12100 руб.

с 01.10.2014г. – 12400 руб.

| Начисление в месяц | НДФЛ (13%) | Начисления на оплату труда (30,2%) | Итого затрат на 1 чел. | Количество (чел.) | Итого затрат на всех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ БРИГАД (с 05.05.2014г. по 30.06.2014г.) |
| 16 280,40 | 2 116 | 4 916,68 | 21 197,08 | 12 | 254 364,96 |
| (с 08.12.2014г. по 19.12.2014г.) |
| 5 561,35 | 723 | 1 679,53 | 7 240,88 | 1 | 7 240,88 |
| РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БУХГАЛТЕРУ И МАСТЕРУ |
| 16 280,40 | 2 116 | 4 916,68 | 21 197,08 | 2 | 42 394,16 |
| ИТОГО | 15 | 304 000,00 |