АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2014 г. № 512

г. Александровск-Сахалинский

О внесений изменений в План по благоустройству на 2014 год городского округа «Александровск- Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа от 17.02.2014г № 59

В связи с проведением аукционов и образовавшейся экономией по итогам торгов,  администрация ГО «Александровск – Сахалинский район» постановляет:

1. Внести  в Постановление Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 59 от 17.02.2014г (в редакции от 25.07.2014г №312)  следующие изменения:

1.1  Приложение №1 «План по благоустройству  городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2014 год изложить в новой редакции ( прилагается).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа.

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

Мэр городского округа

«Александровск – Сахалинский район»                                А.Т.Тулинов

План по благоустройству  городского округа

«Александровск-Сахалинский район на 2014год

| п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования Тыс. руб. | Виды работ | Сроки-исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 20385,6 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт элементов благоустройства | 7110, 6 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт лестничных переходов к ул. Чехова | 1893,605 | Замена лестничного перехода 152м2 | Апрель-сентябрь |
| 1.2 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Дзержинского ,ул. Советская, ул. Строкова | 80,372 | Замена тротуарной плитки | Сентябрь-октябрь |
| 1.3 | Капитальный ремонт ул.Кирова (трансформаторных подстанций) | 1600,00 |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт электроснабжения жилых домов | 200,00 | Ул.Смирных Ул.Дзержинского | Сентябрь-октябрь |
| 1.5 | Капитальный ремонт уличного освещения улицы Учебная, Ново-Рыбная , Набережная | 1980,0 | Установка деревянных опор 7шт, замена уличных светильников ЖКУ 26 шт , замена провода СИП 4,8 км | Май-ноябрь |
| 1.6 | Приобретение контейнеров под ТБО | 380,00 | 30 шт. | Июнь-ноябрь |
| 1.7 | Приобретение и установка скамеек, урн | 560,0 | 20 шт. скамеек /20урн | Апрель-ноябрь |
| 1.8 | Благоустройство ул.Морской | 150,272 | Изготовление туалетных кабинок, раздевалок | Июнь-сентябрь |
| 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа «Александровск- Сахалинский район» | 7548,723 |  |  |
| 2.1 | Зимнее содержание г. Александровск- Сахалинского | 5164,57 |  |  |
| 2.1.1 | Содержание улиц 1 очереди г. Александровск-Сахалинский | 3511,04 | Расчистка от снега улиц -294,750 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.1.2 | Содержание улиц 2 очереди г. Александровск-Сахалинский | 1653,53 | Расчистка от снега улиц -58,359 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.2 | Содержание дворовых территорий -многоквартирных жилых домов | 1550,186 | Расчистка от снега территорий жилых домов -45,612 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.3 | Содержание тротуаров | 450,0 | Расчистка от снега тротуаров - 10,06 тыс м2 | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 2.4 | Содержание автобусных остановок улицы Кирова, Аболтина, Дзержинского, Рабочей | 284,631 | Расчистка от снега, уборка ТБО -18 шт | Январь-декабрь |
| 2.5 | Содержание улиц первой очереди г. Александровск-Сахалинский (нанесение линий дорожной разметки ) | 99,336 | 180м | Май, август |
| 3 | Мероприятия по благоустройству г. Александровск-Сахалинский | 5370,853 |  |  |
| 3.1 | Обрезка ветвей и уборка сухих и старых деревьев по улицам города, территории МКД(по заявкам) | 375,453 | 100м.куб | апрель-ноябрь |
| 3.2 | Кошение травы в г. Александровск- Сахалинском Газоны по ул. Дзержинского, Советской, площадь им 15Мая, сквер Чехова, скверы города, обочины улиц Яна-Фабрициуса, Рабочая, Кирова, Аболтина. | 500,0 | 75тыс.м2 | июнь-сентябрь |
| 3.3 | Содержание мест общего пользование улиц, площадей, тротуаров, скверов (снегоочистка, санитарная очистка, летнее содержание) | 1747,4 | 14000 кв.м | январь-декабрь |
| 3.4 | Уборка несанкционированных свалок и санитарная очистка улиц города Ул. 2 Малая Александровка Ул. Советская 51 Ул. Школьная Порта Ул. Цапко 7 Ул. Тимирязева Ул.Чехова- Баночная | 477,0 | 580куб.м | Апрель-декабрь |
| 3.5 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов ( грейдерование, ямочный ремонт грунтового покрытия) | 230,0 | 2300м2 | июнь-ноябрь |
| 3.6 | Очистка кюветов и водопропускных труб в г. Александровск- Сахалинский, с. Корсаковка, во время паводков. | 690,0 | 4800м | Март-октябрь |
| 3.7 | Обеспыливание улиц города (Аболтина, Кирова, Советская, Дзержинского, Цапко, Осовиахимовская, Смирных ,Карла-Маркса, Ленина, Чехова, Рабочая) | 600,0 | 8000м | май-сентябрь |
| 3.8 | Содержание территории площади им 15мая во время проведения праздничных мероприятий | 550,0 | 36000м2 | Март -декабрь |
| 3.9 | Изготовление аншлагов | 40,0 |  |  |
| 3.10 | Рыхление снега г Александровск-Сахалинский: Площадь им 15 Мая, сквер Чехова, ул. Дзержинского ул. Советская | 100,0 | Рыхление снега | декабрь |
| 3.11 | Текущий ремонт автобусных остановок по ул.Кирова, Аболтина | 61,0 | Ремонт штукатурки Покраска | Май-июнь |
| 4 | Озеленение Газоны по ул. Дзержинского, Советской, площадь им 15 Мая, сквер Чехова, скверы города | 355,424 |  |  |

Исполнитель

Начальник МКУ «Служба Заказчик»

И.А. Музыченко