АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2015 г. № 97

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении Плана дорожных работ на 2015 год в рамках муниципального дорожного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с пунктом 3.2 порядка формирования и использования Муниципального дорожного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания городского округа от 25.10.2013 года № 15 и во исполнение постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район от 30.01.2015года №41, администрация городского округа «Александровск–Сахалинский район» постановляет:

1.Утвердить план дорожных работ в рамках муниципального дорожного фонда на 2015 год (прилагается).

2.Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить своевременное выполнение дорожных работ по мероприятиям в рамках муниципального дорожного фонда на 2015 год.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра  городского округа «Александровск-Сахалинский район» Жарова В.Н.

И.о.мэра городского округа

«Александровск – Сахалинский район»                                   В.Н.Жаров

Приложение №1

План дорожных работ в рамках муниципального дорожного фонда на 2015год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования рублей | Виды работ | Сроки-исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальному дорожному фонду | 134047977 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры (в рамках муниципального дорожного фонда) | 113724677 |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 43257506 |  |  |
| - | Летнее содержание | 11787889 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 878825 | Нормативное содержание Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012года №402 | Май-октябрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский -Половинка | 363690 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 215140 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 1133250 |  |  |
|  | Автодорога Арково- Арково- берег | 485838 |  |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 2629914 |  |  |
|  | Автодорога Мгачи - Виахту | 6081232 |  |  |
| - | Зимнее содержание | 31409617 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 1556497 | Нормативное содержание Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012года №402 | Январь-апрель; ноябрь-декабрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский -Половинка | 768840 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 365430 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 2835834 |  |  |
|  | Автодорога Арково- Арково- берег | 866253 |  |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 5981486 |  |  |
|  | Автодорога Мгачи- Виахту | 19099364 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 26007101 |  |  |
| 1.2.1 | Автодорога Александровск -Сахалинский –Михайловка | 800000 | Замена пучинистого грунта | Май-октябрь |
| 1.2.2 | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 1200000 | Восстановление дорожного полотна, сипаи |  |
| 1.2.3 | Автодорога Мгачи-Виахту | 9112632 | Устройство барьерного ограждения, протяженностью 2,8км |  |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 800000 | Профилировка грунтовых дорог, заделка трещин и мелких выбоин асфальтового покрытия. |  |
| 1.2.5 | Ремонт двух деревянных мостов на автодороге Мгачи-Виахту | 9000000 | Замена деревянного настила на площади340м2; Деревянных опор16,8м3; Пролетов (деревянные мосты с.Танги, с.Хоэ) | Март-апрель |
| 1.2.6 | Элементы обустройства автомобильных дорог местного значения | 5094469 | Замена дорожных знаков-26 шт; нанесение изношенной горизонтальной разметки-210м2; уборка наносного грунта на дорожном полотне; установка недостающего мостового ограждения-24 м; предупредительные работы по защите дорог от наводнений: кюветы-3400м с вывозом грунта на полигон. | Апрель-октябрь |
| 1.3 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту, в том числе разработка ПСД | 44460070 | Асфальтирование дорожного полотна -1608м2: Ул. Смирных; Ул. Цапко; Карла-Маркса; Территория автостанции | Май -сентябрь |
| 2 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 9443300 | Асфальтирование 4287м2 дорожного полотна на территории МКД (дворовые территории): пер.Рабочий1, Смирных 20-22. | май-сентябрь |
| 3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (улично-дорожная сеть) | 10880000 |  |  |
| 3.1 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г.Александровск-Сахалинский, с.Дуэ, с.Половинка, с.Корсаковка, с.Михайловка | 7950000 |  |  |
| 3.1.1 | Содержание улиц первой очереди в зимний период 2015 года г.Александровск-Сахалинский | 3733118 | Расчистка от снега улиц-294,750 тыс.м2 | Январь-апрель; Ноябрь-декабрь |
| 3.1.2 | Содержание улиц второй очереди в зимний период 2015 года г.Александровск-Сахалинский | 1630321 | Расчистка от снега улиц-63,521 тыс.м2 | Январь-апрель; Ноябрь-декабрь |
| 3.1.3 | Содержание дворовых территорий г.Александровск-Сахалинский в зимний период 2015 года | 1739304 | Расчистка от снега территорий многоквартирных жилых домов-32,489 тыс.м2 | Январь-апрель; Ноябрь-декабрь |
| 3.1.4 | Содержание тротуаров | 600000 | Расчистка от снега тротуаров -10,06 тыс.м2 | Январь-апрель; Ноябрь-декабрь |
| 3.1.5 | Содержание автобусных остановок улицы Кирова, Аболтина | 247257 | Расчистка от снега, уборка ТБО-18 шт. | Январь-декабрь |
| 3.2 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с.Мгачи, с.Мангидай | 1290000 |  |  |
| 3.2.1 | Зимнее содержание улиц с.Мгачи, с.Мангидай | 937000 |  | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 3.2.2 | Летнее содержание улиц с.Мгачи, с.Мангидай | 353000 |  | Май-октябрь |
| 3.3 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с.Хоэ, с.Танги | 820000 |  |  |
| 3.3.1 | Зимнее содержание улиц с.Хоэ и с.Танги | 550000 |  | Январь-апрель Ноябрь-декабрь |
| 3.3.2 | Летнее содержание улиц с.Хоэ и с.Танги | 270000 |  | Май-октябрь |
| 3.4 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с.Виахту, с.Трамбаус | 820000 |  |  |
| 3.4.1 | Содержание автомобильных дорог с.Виахту и с.Трамбаус | 820000 |  | Январь-декабрь |

Исполнитель

Начальник МКУ «Служба Заказчик»

И.А.  Музыченко