****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**



от 24.11.2017 г. № 701

г. Александровск-Сахалинский

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении Плана капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, Плана капитального ремонта многоквартирных домов в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»** |  |

В соответствии с пунктом 1.2. перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 30.08.2017г. № 145-ПП, пунктом 4.7 постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. №104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», с целью благоустройства населенных пунктов ГО "Александровск-Сахалинский район" администрация ГО "Александровск-Сахалинский район" **постановляет**:

1. Утвердить План капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. (прилагается - приложение №1).
2. Утвердить План капитального ремонта многоквартирных домов в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. (прилагается - приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

**И. о. мэра городского округа**

**«Александровск - Сахалинский район» Т.Г. Мироманов**

Приложение №1

к постановлению

от 24.11.2017 г. № 701

**ПЛАН**

капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в ГО«Александровск-Сахалинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **S, м2** | **2019 г.** | **S, м2** | **2020 г.** | **S, м2** |
| Дзержинского,2 | 2817 | Кирова,75 | 1395 | Герцена,1А | 374 |
| Советская,18 | 2836,5 | Новооктябрьская,5 | 657 | Герцена,2А | 1428 |
| Дзержинского,9 | Осовиахимовская,16 | 661 | Герцена,2Б |
| Рабочая,29 | 2051 | Тимирязева,1 | 1536 | Герцена,2В | 932 |
| Рабочая,14 | 2371 | Тимирязева,2 | 1452 | Герцена,2Г |
| Дальневосточная,23 | 1055 | Тимирязева,2А | 1512 | Герцена,2Д | 1411 |
| пер. Советский,2 | 4215 | Тимирязева,3 | 1871 | Герцена,2Е |
| пер. Советский,4 | Тимирязева,4А | Герцена,4А | 1085,5 |
| Советская,27 | с.Михайловка Первомайская,2 | 11552 | Герцена,2з |
| Советская,38 | 1627,3 | с.Михайловка Первомайская,4 | Герцена,4Б |
| Кондрашкина,2 | 1859,5 | с.Михайловка Первомайская,6 | 2-ая Малая Александровка,45 | 1978 |
| Красноармейская,34 | 1914 | с.Михайловка  пер. Клубный,7А | 2-ая Малая Александровка,45А |
| Красноармейская,36 | 2263,5 | с.Михайловка  пер. Клубный,7 | Цапко,18 | 503 |
| Красноармейская,38 | с.Михайловка  пер. Клубный,9 | с.Мгачи Советская,26 | 924 |
| с.Мгачи Первомайская,52 | 2028,8 | с.Михайловка  пер. Клубный6А | с.Мгачи Советская,28 |
| с.Мгачи Первомайская,52А | с.Мгачи Первомайская,30 | 3728 | с.Мгачи Советская,17 | 1496 |
| с.Мгачи Первомайская,54 | с.Мгачи Первомайская,32 | 1558 | с.Мгачи Советская,13 | 910 |
| с.Мгачи ул.Первомайская,40 | 902 | с.Мгачи Советская,1 | с.Мгачи Советская,19А | 690 |
| с.Мгачи Первомайская,48 | 1159 | с.Мгачи Первомайская,42А | 4338 | с.Мгачи Ново-Мгачинская,9(13) | 960 |
| с.Мгачи Первомайская,50 | Ленина,9 | 753 | Кирова, 51 | 1039 |
| Ленина,2 | 2132 | Строкова,3 | Ново-Рыбная,1 | 1006 |
| Ленина,8 | 1431 |  |  | Ново-Рыбная,5 |
| Ленина,10 |  |  | с.Арково ул.Подгорная,1 | 1356 |
| Ленина,13 | 1726 |  |  | с.Арково ул.Подгорная,2 |
| Ленина,14А | 940 |  |  | Учебная,32 | 782 |
| Краснофлотская,27 | 2488 |  |  | с.Дуэ ул.Чехова,134 | 569 |
| Краснофлотская,29 |  |  | с.Дуэ ул.Чехова,138 |
| Луговая,13 | 932 |  |  | Кирова,48 | 1190 |
| Луговая,15 | 2289 |  |  | Кирова,48А |
| Луговая,17 |  |  |  |  |
| Луговая,23 | 1519 |  |  |  |  |
| Цапко,5 | 808 |  |  |  |  |
| Дзержинского, 32 | 1275 |  |  |  |  |
| Ленина, 1А | 1653 |  |  |  |  |
| Ленина, 1Б |  |  |  |  |
| **ИТОГО дворовых территорий:** | **24** |  | **12** |  | **18** |

Приложение №2

к постановлению

от 24.11.2017 г. № 701

**ПЛАН**

капитального ремонта многоквартирных домов в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Управляющая компания | Адрес МКД | Планируемые работы | | | Виды работ |
| Фасад | Кровля | Внутридомовые инженерные сети |
|  | **2018 год** | | | | | |
| 1 | ООО "Циклон" | с.Мгачи ул.Советская, 13 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 2 | ООО "Циклон" | с.Мгачи ул.Первомайская, 54 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 3 | ООО "Ресурс Плюс" | с.Михайловка пер. Клубный, 6А |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 4 | ООО "АСК" | ул. Дзержинского, 28 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
|  | **2019 год** | | | | | |
| 1 | ООО "Циклон" | с.Мгачи ул.Первомайская, 54 | + |  |  | Утепление и ремонт фасада |
| 2 | ООО "Ресурс Плюс" | ул. Комсомольская, 19 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 3 | ООО "Ресурс Плюс" | ул. Красноармейская, 36 | + | + |  | Капитальный ремонт кровли, утепление и ремонт фасада |
| 4 | ООО "АСК" | ул. Цапко, 5 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 5 | ООО "АСК" | ул. Ново-Октябрьская, 5 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
|  | **2020 год** | | | | | |
| 1 | ООО "Циклон" | с.Мгачи ул. Первомайская, 30 | + |  |  | Утепление и ремонт фасада |
| 2 | ООО "Ресурс Плюс" | ул. Герцена, 2з |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 3 | ООО "АСК" | ул. Карла Маркса, 15 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 4 | ООО "Ресурс Плюс" | ул. Смирных, 13 | + |  |  | Утепление и ремонт фасада |
| 5 | ООО "Ресурс Плюс" | ул. Герцена, 2г |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 6 | ООО "Ресурс Плюс" | с.Михайловка пер. Клубный, 7 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |
| 7 | ООО "АСК" | пер. Рабочий, 1 |  | + |  | Капитальный ремонт кровли |