Приложение №1

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 16.03.2018г. №131

План дорожных работ в рамках муниципального дорожного фонда на 2018 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»

| № п.п | Наименование мероприятия | Размер МДФ на 2018 год | Виды работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры |  | 201 844 006,64 |  |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в населенных пунктах г.Александровск-Сахалинский, с.Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту |  | 47 162 800,00 |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 47 162 800,00 |  |  |
| 1.1 | областная субсидия | 46 689 800,00 | в границах улиц ул. Комсомольская - ул. Дальневосточная - ул. Ленина - ул. Дзержинского |  |
| 1.2 | софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 473 000,00 |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) ГО «Александровск-Сахалинский район» |  | 154 681 206,64 |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) ГО «Александровск-Сахалинский район» | 23 894 527,64 |  |  |
| 2.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 21 344 045,00 | Нормативное содержание (Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402) | январь-апрель |
| 2.2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 2 550 482,64 | Нормативное содержание (Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402) | апрель- октябрь |
| 3. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГО «Александровск-Сахалинский район» | 14 100 000,00 |  |  |
| 3.1 | областная субсидия | 0,00 | Капитальный ремонт дворовых территорий в с. Мгачи по адресу ул. Первомайская, 40; 48; 50; 52; 52а; 54 | до 01.06.2018 года |
| 3.2 | софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0,00 |  |  |
| 3.3 | средства местного бюджета | 14 100 000,00 |  |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (улично-дорожной сети) в рамках благоустройства | 20 701 979,00 |  |  |
| 4.1 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Дуэ, с. Половинка, с. Корсаковка, с. Михайловка | 14 185 979,00 |  |  |
| 4.1.1 | Содержание улиц первой очереди в зимний период 2018 года г. Александровск-Сахалинский | 7 043 777,00 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки 238938,3м2 | январь-апрель |
|  |  |  |  | ноябрь-декабрь |
| 4.1.2 | Содержание улиц второй очереди в зимний период 2018 года г. Александровск-Сахалинский | 2 500 000,00 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки 130781,5м2 | январь-апрель |
|  |  |  |  | ноябрь-декабрь |
| 4.1.3 | Содержание дворовых территорий г. Александровск-Сахалинский в зимний период 2018 года | 2 076 202,00 | Дворовые территории МКД: Смирных, Рабочая, Рабочий переулок, Дзержинского, Советская, Кондрашкина, Ленина, Карла Маркса, Цапко, Луговая, Краснофлотская, Тимирязева, Дальневосточная, Яна Фабрициуса, Комсомольская, Красноармейская, Герцена, 2-я М-Александровка, Кирова, Новая, Чехова, Ново-Рыбная, Учебная, Почтовая общая площадь 41661м2. | январь-апрель |
|  |  |  |  | ноябрь-декабрь |
| 4.1.4 | Содержание автобусных остановок в г. Александровск-Сахалинский | 301 000,00 | Уборка и вывоз мусора, уборка снега, россыпь ПГС на автобусных остановках: «Совхоз», «АТП», «Хлебокомбинат», «Оптовая база», «Горный техникум», «Строкова», «Орхидея», «Магазин №5», Смирных-7», «Училище», «Автостанция», «Товары для дома», «Белый мост», «Школьная Порта», «Порт», «с. Корсаковка (на вьезде)». | январь-декабрь |
| 4.1.5 | Содержание тротуаров в зимний период 2018 года в г. Александровск-Сахалинский | 700 000,00 | Расчистка тротуаров от снега улиц: Дзержинского ( с двух сторон); Советская, Смирных, Цапко, Строкова (сквер), Осоавиахимовская, Карла-Маркса, Кирова, сквер Чехова, сквер им. Тельнова, Красноармейская (от ул.Дальневосточной до пер.Базарного, от ж/д №22 до ул.Рабочая) от памятника павшим воинам до ул.Ленина,2. Общая площадь очистки 9549 м2. | январь-апрель |
|  |  |  |  | ноябрь-декабрь |
| 4.1.6 | Вывоз снега с дворовых территорий и улиц города Александровск-Сахалинский | 1 565 000,00 | Вывоз снега с площади им. 15 мая; в границах улиц, дворов и перекрестков: Дзержинского, Смирных, Рабочей, Яна Фабрициуса, Кирова, Аболтина, Строкова, Кондрашкина, Карла-Маркса, Дальневосточная, Комсомольская, Чехова, Транспортная, Советская, Цапко, Новооктябрьская, Герцена, пер. Тымовский, ул. 2-я М-Александровска в количестве 10982,77 м3 | март-апрель |
| 4.2 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Виахту, с. Трамбаус | 1 090 000,00 |  |  |
| 4.2.1 | Зимнее содержание | 700 000,00 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки 43540м2 | 01 октября по 14 апреля |
| 4.2.2 | Летнее содержание | 390 000,00 | Профилирование гравийных дорог автогрейдером на площади 43540м2 | с 15 апреля по 30 сентября |
| 4.3 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Мангидай | 3 650 000,00 |  |  |
| 4.3.1 | Зимнее содержание | 2 279 400,00 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки 82124м2. | 01 октября по 14 апреля |
| 4.3.2 | Летнее содержание | 1 370 600,00 | Профилирование гравийных дорог автогрейдером на площади 85328м2 | с 15 апреля по 30 сентября |
| 4.4 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Танги, с. Хоэ | 1 700 000,00 |  |  |
| 4.4.1 | Зимнее содержание | 1 091 700,00 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки: 42664м2 | 01 октября по 14 апреля |
| 4.4.2 | Летнее содержание | 608 300,00 | Профилирование гравийных дорог автогрейдером на площади 42664м2 | с 15 апреля по 30 сентября |
| 4.5 | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Арково | 76 000,00 |  |  |
| 5. | Прочие работы по содержанию автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов | 436 000,00 |  |  |
| 5.1 | Установка, демонтаж «искусственных неровностей» на улицах г. Александровск-Сахалинский | 436 000,00 | ул. Карла- Маркса, ул. Смирны, ул. Цапко. | май-сентябрь |
| 6. | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения | 3 500 000,00 |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский | 3 500 000,00 | Приложение №1 | с 16.04.2018г по 31.10.2018г |
| 6.2 | Текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов и отсыпка автомобильных дорог с грунтовым покрытием г.Алекс-Сах, с.Дуэ, с.Половинка, с.Корсаковка | 0,00 |  |  |
| 7. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 92 048 700,00 | Строительство моста через реку Большая Хоэ | апрель-декабрь |
| 7.1 | областная субсидия | 88 274 700,00 |  |  |
| 7.2 | софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 3 774 000,00 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ

ГО «Александровск-Сахалинский район»                                                                                                                                            О.Ю.Сыроешкина

Приложение № 1

к плану дорожных работ

ПЕРЕЧЕНЬ

Текущего ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов и отсыпка автомобильных дорог с грунтовым покрытием 
г. Александровск-Сахалинский, с. Дуэ, с. Половинка, с. Корсаковка, с. Михайловка, с. Виахту, 
с. Трамбаус, с. Мгачи, с. Мангидай, с. Хоэ, с. Танги.

| № п/п | Наименование улиц | Длина | Ширина | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улиц | улиц | кв.м. |
|  |  | (м) | (м) |  |
|  | Состав работ: - Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей; - Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом; - Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, толщина 30 см |  |  |  |
|  | Проезды |  |  |  |
|  | пер. Советский (проезд от ул. Советская до ж/д №2, 4, 27 пер. Советский) | 200 | 5 | 1000 |
|  | к ж/д ул. Дзержинского д. 2 | 360 | 3 | 1080 |
|  | район ул. Дзержинского 17, 19, 21 (к Дальневосточной) | 600 | 3 | 1800 |
|  | Улицы |  |  |  |
|  | ул. Аболтина* | 1700 | 7 | 11900 |
|  | ул. Новопортовая | 350 | 4 | 1400 |
|  | ул. Порт-сопка* | 700 | 4 | 2800 |
|  | район Кирпичного завода | 760 | 4 | 3040 |
|  | ул. Луговая * | 960 | 4 | 3840 |
|  | пер. Косой * | 230 | 3 | 690 |
|  | ул. Фабричная | 500 | 4 | 2000 |
|  | ул. Планерная | 200 | 4 | 800 |
|  | ул. Авиационная | 300 | 4 | 1200 |
|  | ул. Краснофлотская | 500 | 4 | 2000 |
|  | ул. Ново-Октябрьская от моста до Аболтина и от Фабричной до Цапко | 940 | 7 | 6580 |
|  | ул. Первомайская | 700 | 4 | 2800 |
|  | ул. Транспортная | 800 | 4 | 3200 |
|  | пер. Сахснабовский | 280 | 4 | 1120 |
|  | ул. Осоавиахимовская | 650 | 4 | 2600 |
|  | пер. Базарный * | 350 | 4 | 1400 |
|  | пер. Кавказский | 200 | 4 | 800 |
|  | пер. Рабочий | 300 | 4 | 1200 |
|  | ул. Буюклы | 187 | 4 | 748 |
|  | ул. Дальневосточная | 580 | 5 | 2900 |
|  | ул. Дзержинского | 300 | 6 | 1800 |
|  | ул. Кондрашкина | 250 | 6 | 1500 |
|  | ул. Советская (за радугой) | 175 | 5,5 | 963 |
|  | ул. Подгорная | 400 | 3 | 1200 |
|  | ул. Карла-Маркса | 130 | 4 | 520 |
|  | ул. Рабочая порта | 660 | 4 | 2640 |
|  | ул. Школьная порта | 450 | 5 | 2250 |
|  | ул. Телеграфная | 350 | 4 | 1400 |
|  | ул. Почтовая | 780 | 4 | 3120 |
|  | ул. Новая* | 890 | 4 | 3560 |
|  | ул. Баночная* | 860 | 4 | 3440 |
|  | ул. 1-я М Александровка | 850 | 4 | 3400 |
|  | ул. Учебная* | 700 | 4 | 2800 |
|  | ул. Ново-Рыбная | 230 | 4 | 920 |
|  | ул. Морская | 359 | 4 | 1436 |
|  | ул.2-я М.Александровка от территории судоверфи. * | 1220 | 4 | 4880 |
|  | ул. Герцена с проездами, отсыпка от пер.тымовский к досааф * | 1200 | 4 | 4800 |
|  | пер. Тымовский | 600 | 4,5 | 2700 |
|  | пер. Тихий | 600 | 4 | 2400 |
|  | ул. 1-я Дуйская | 1700 | 6 | 10200 |
|  | ул.2-я Дуйская*, район с. Корсаковка | 600 | 4 | 2400 |
|  | ул. Комсомольская | 800 | 6 | 4800 |
|  | пер. Чехова | 100 | 4 | 720 |
|  | пер. Болотный | 90 | 4 | 360 |
|  | пер. Береговой | 100 | 4 | 400 |
|  | пер. Баночный | 160 | 4 | 640 |
|  | пер. Дорожный | 180 | 4 | 720 |
|  | ул. Лермонтова | 250 | 4 | 1000 |
|  | пер. Герцена | 90 | 4 | 360 |
|  | пер. 3-й Порта | 170 | 4 | 680 |
|  | ул. Рудничная | 300 | 4 | 1200 |
|  | ул. Зеленая | 300 | 4 | 1200 |
|  | ул. Речная * | 660 | 4 | 2640 |
|  | ул. Кирпичная * | 900 | 4 | 3600 |
|  | ул. Радио * | 840 | 4 | 3360 |
|  | ул. Парашютная* | 700 | 4 | 2800 |
|  | пер. 2-й Порта | 240 | 4 | 960 |
|  | пер. 1-й Порта | 240 | 4 | 960 |
|  | ул. Ленина* | 500 | 4 | 2000 |
|  | пер. Пролетарский | 230 | 4 | 920 |
|  | ул. Глинобитная | 200 | 4 | 800 |
|  | ул.Красноармейская | 300 | 4 | 1200 |
|  | Верхне-Кавказская | 800 | 4 | 3200 |
|  | Кавказская | 360 | 4 | 1440 |
|  | пер. Комсомольский | 160 | 4 | 640 |
|  | ул. Солдатская | 1000 | 5 | 500 |
|  | ул. 8 марта | 180 | 4 | 720 |
|  | ул. Сахалинская | 650 | 4 | 2600 |
|  | ул. Пригородная | 250 | 4 | 1000 |
|  | ул. Бассейная | 180 | 4 | 720 |
|  | ул. Тимирязева* | 1000 | 4 | 4000 |
|  | пер. Лесной | 350 | 4 | 1400 |
|  | кладбища пер. Тихий (новое+старое) | 1000 | 3 | 3000 |
|  | с.Дуэ, ул. Чехова | 1500 | 3 | 4500 |
|  | с. Михайловка, ул. Бугайского, ул. Клубная | 1000 | 3 | 3000 |
|  | ВСЕГО: | 41431 |  | 173267 |

* обязательная отсыпка ям, дорог, с предварительным профилированием.

Без звездочки – подсыпка ям и улиц по мере необходимости.