АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2018г. № 133

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год

На основании п.5.3 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. №104, в соответствии с Правилами по благоустройству и санитарному содержанию территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 года №152, администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район», постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год (прилагается).

2. Главному распорядителю бюджетных средств обеспечить своевременное выполнение работ по мероприятиям благоустройства городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2018 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

Мэр городского округа

«Александровск – Сахалинский район»                                В.А. Иль

Приложение №1

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 19.03.2018г. №133

План мероприятий по благоустройству городского округа

«Александровск-Сахалинский район на 2018год.

Подпрограмма №2: «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», муниципальной программы: «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы».

| п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рублей | Виды работ | Сроки-исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 8 059 900,00 |  |  |
| 1. | Содержание и текущий ремонт уличного освещения | 1 200 000,00 |  |  |
| 1.1 | Уличное освещение г. Александровск-Сахалинский | 1 200 000,00 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения в г.Александровск-Сахалинский, с.Мгачи, с.Арково. | Январь-июнь |
| 2. | Озеленение | 1 830 000,00 |  |  |
| 2.1 | Озеленение, работы и услуги по содержанию объектов зеленого хозяйства | 1 050 000,00 |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение и доставка рассады | 300 000,00 | Приобретение и доставка рассады цветов. | Май-июнь |
| 2.1.2 | Обрезка ветвей и уборка сухих и старых деревьев по улицам города | 400 000,00 | Омоложение, обрезка, уборка сухих и старых деревьев в количестве 120 шт. по улицам города | Июнь-ноябрь |
| 2.1.3 | Кошение травы в г. Александровск- Сахалинском | 350 000,00 | Газоны по ул. Дзержинского, Советской, площадь им 15 Мая, сквер Чехова, скверы города, обочины улиц города, пустырей. Общая площадь не более 14500 м2 | Май-сентябрь |
| 2.2 | Озеленение, работы и услуги по содержанию объектов зеленого хозяйства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время | 780 000,00 | Благоустройство клумб, посадка и поливка цветников на площади не более 2392 м2; Благоустройство скверов, городского парка на площади не более 9000 м2; Благоустройство мест массового отдыха горожан на площади не более 5000 м2; | Апрель-октябрь |
| 3. | Прочие мероприятия по организации благоустройства территории городского округа | 4 824 000,00 |  |  |
| 3.1 | Общественные работы (трудовая занятость) в с.Дуэ | 67 000,00 | Уборка территории села и берега моря, вывоз мусора. | Апрель-октябрь |
| 3.2 | Прочие мероприятия по благоустройству в с.Дуэ | 82 000,00 | Расчистка, профилирование кюветов весенний и летний периоды. | Май-июль |
| 3.3 | Общественные работы (трудовая занятость) в г.Александровск-Сахалинский | 750 000,00 | 1. Очистка обочин улиц в летний период: Дзержинского, советская, Кондрашкина, Чехова, Строкова на площади не более 11980 м2; Тротуары по ул.Дзержинского, Советская на площади не более 4796 м2; Площадь им, 15 мая не более 4320 м2; 2. Очистка тротуаров, переходов и лестниц, мостов вручную в зимний период на площади не более 1842 м2; 3. Санитарная очистка мест общего пользования-улиц, площадей, скверов, рынка, тротуаров, урн от мусора, с вывозом на полигон; 4. Подсыпка песком тротуаров в зимний период на площади не более 9315 м2. | Январь-декабрь |
| 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству в г.Александровск-Сахалинский | 3 400 000,00 |  |  |
| 3.4.1 | Содержание мест общего пользование улиц, площадей, тротуаров, скверов (снегоочистка, санитарная очистка, летнее содержание (силами безработных) | 1 100 000,00 | 1. Очистка обочин улиц в летний период: Дзержинского, советская, Кондрашкина, Чехова, Строкова на площади не более 11980 м2; Тротуары по ул.Дзержинского, Советская на площади не более 4796 м2; Площадь им, 15 мая не более 4320 м2; 2. Очистка тротуаров, переходов и лестниц, мостов вручную в зимний период на площади не более 1842 м2; 3. Санитарная очистка мест общего пользования-улиц, площадей, скверов, рынка, тротуаров, урн от мусора, с вывозом на полигон; 4. Подсыпка песком тротуаров в зимний период на площади не более 9315 м2. | Январь-декабрь |
| 3.4.2 | Очистка кюветов и водопропускных труб в г. Александровск- Сахалинский, с.Корсаковка. | 750 000,00 | Согласно технического задания | Март-июль |
| 3.4.3 | Обеспыливание улиц города | 250 000,00 | Улицы города: Аболтина, Кирова, Советская, Дзержинского, Цапко, Осовиахимовская, Смирных, Карла-Маркса, Ленина, Чехова, Рабочая, Кондрашкина, Красноармейская Дальневосточная. Общая площадь не более 120421 м2 | Май-сентябрь |
| 3.4.4 | Уборка несанкционированных свалок | 300 000,00 | Согласно реестру несанкционированных свалок, который будет составляться в мае 2018 года | Май-ноябрь |
| 3.4.5 | Содержание территории площади им 15мая во время проведения праздничных мероприятий | 760 000,00 | Уборка и вывоз мусора во время проведения праздничных мероприятий; устройство праздничной иллюминации, монтаж и демонтаж новогодней елки. | Январь-декабрь |
| 3.4.6 | Приобретение и установка баннеров | 40 000,00 | Приобретение и установка 4-баннеров на ул.Дзержинского | Март- апрель |
| 3.4.7 | Содержание пляжа | 200 000,00 | Уборка и вывоз мусора с территории городского пляжа | Июнь-сентябрь |
| 3.5 | Прочие мероприятия по благоустройству несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время | 525 000,00 | Благоустройство клумб, посадка и поливка цветников на площади не более 2392 м2; Благоустройство скверов, городского парка на площади не более 9000 м2; Благоустройство мест массового отдыха горожан на площади не более 5000 м2 | Апрель-октябрь |
| 4. | Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | 105 900,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 105 900,00 | Стерилизация безнадзорных животного | Май-ноябрь |
| 5. | Проведение акарицидной обработки территорий городского округа "Александровск-Сахалинский район" | 100 000,00 |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение организации и проведения акарицидной обработки территорий образовательных учреждений, мест массового отдыха населения городского округа, мест захоронения | 100 000,00 | Противоклещевая обработка парка им.П.А.Леонова на площади не более 21367 м2. | Май-июнь |

Начальник отдела ЖКХ администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»                                                                 					 О.Ю. Сыроешкина