# Утвержден

постановлением

администрации городского округа

«Александровск-Сахалинский район

от 27.02.2019 № 147

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН"

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом городского округа "Александровск-Сахалинский район" в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» и определяет условия организации и финансирования из бюджета городского округа "Александровск-Сахалинский район" мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищного фонда, находящихся в собственности городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.2. Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к установлению очередности и сроков проведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.3. Действие настоящего порядка распространяется исключительно на капитальный ремонт жилых помещений, относящихся к муниципальной собственности городского округа «Александровск-Сахалинский район», в том числе:

- квартиры в многоквартирных домах;

- жилые дома (индивидуальные, одноквартирные).

1.4. Виды работ, производимых при капитальном ремонте, должны соответствовать примерному перечню работ, указанному в приложении N 8 к постановлению Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Не подлежат исполнению:

работы, относящиеся к ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором имеются помещения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц;

работы, обязанность исполнения которых в соответствии с действующим законодательством возложена на нанимателей этих помещений (текущий ремонт).

1.5. Заказчиком, осуществляющим закупки на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищного фонда, предусмотренных данным Порядком, выступает муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - МКУ «Служба «Заказчик»).

1.6. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» в пределах предусмотренных на данные цели ассигнований в соответствующем финансовом году.

## 2. Порядок разработки и формирования плана

капитального ремонта объектов жилищного фонда,

находящихся в собственности городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

2.1.  Включение объектов в план капитального ремонта (далее - титульный список) осуществляет Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Комитет) на основании заявлений граждан, управляющих компаний и судебных решений.

2.1.1. Заявители предоставляют в Комитет следующие документы:

- заявление (по форме согласно Приложению № 3 к порядку) о включении жилого помещения в очередность капитального ремонта;

- сведения об отсутствии задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги;

- копия договора социального найма, договора найма жилого помещения;

- справка с места жительства о составе семьи.

2.1.2. Должностным лицом, ответственным за ведение очередности капитального ремонта муниципального жилищного фонда, является специалист Комитета.

2.1.3. В случае предоставления заявителем документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего порядка, специалист вносит жилое помещение в очередность капитального ремонта, которая ведется в бумажном и электронном виде и присваивает соответствующий порядковый номер.

Датой постановки на очередь является дата подачи письменного заявления.

2.1.4. Проведение капитального ремонта жилых помещений производится в порядке очередности, определенной п. 2.1.3 настоящего порядка, исходя из даты постановки на очередь.

2.1.5. Включение жилых помещений в очередность капитального ремонта до утверждения настоящего порядка осуществляется на основании соответствующих заявлений граждан по дате их поступления.

2.2. На основании соответствующего заявления граждан или управляющих компаний, обследование объектов проводится специалистом Комитета с участием представителей управляющей компании (при необходимости – с участием иных привлеченных специалистов) в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – Закон № 59-ФЗ)

2.2.1. Необходимость проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда устанавливается по показателю физического износа жилого помещения, характеризующему степень утраты первоначальных эксплуатационных свойств.

Физический износ определяется путем обследования объектов визуальным способом, при необходимости обследование может быть поручено специализированной организации.

2.2.2. По результатам обследования составляется акт, в котором излагаются выводы лиц, участвующих в обследовании, о необходимости проведения капитального ремонта, либо выводы специалистов специализированной организации, которой было поручено проведение обследования.

2.2.3. Порядок, сроки рассмотрения, действия по уведомлению о результатах рассмотрения заявления граждан и управляющих компаний определяются в соответствии с положениями Закона № 59-ФЗ.

2.3. В срок до 1 февраля текущего года Комитет формирует титульный список, утверждаемый мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» и доводит его до МКУ «Служба «Заказчик».

2.3.1. Основанием для формирования титульного листа является информация, доведенная МКУ «Служба «Заказчик» до Комитета в срок до 15 января текущего года, об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на очередной финансовый год на проведение работ по ремонту жилых помещений.

2.3.2 При необходимости Комитет корректирует титульный список в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными бюджетными ассигнованиями, и представляет на утверждение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2.5. В случае, если при проведении капитального ремонта объектов жилищного фонда затрагиваются конструктивные характеристики надежности и безопасности таких объектов, составляется проектная документация.

2.6. Проект титульного списка на очередной финансовый год и плановый период (Приложение № 1) формируется Комитетом в срок, установленный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» о разработке проекта бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на очередной финансовый год и плановый период на основании информации об объеме финансовых средств предусмотренных на проведение работ по ремонту жилых помещений доведенной МКУ «Служба «Заказчик», и представляет на утверждение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район».

К проекту титульного списка прилагаются:

- акты технического обследования объектов;

- пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием необходимости проведения мероприятий по капитальному ремонту (проектно-сметная документация).

## 3. Порядок организации

и проведения работ по капитальному ремонту

(в том числе в части проектирования) объектов жилищного фонда,

находящихся в собственности городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

3.1. Выбор проектной и подрядной организации для капитального ремонта объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.2. Комитет при проведении капитального ремонта объектов жилищного фонда осуществляет следующие функции:

- подготавливает титульный список на капитальный ремонт объектов;

МКУ «Служба «Заказчик»:

- планирует муниципальные закупки, подготавливает заявки на осуществление закупок;

- заключает в установленные сроки муниципальные контракты на проектирование и проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда;

- осуществляет контроль за выполнением ремонтных работ, соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ условиям заключенных муниципальных контрактов;

- своевременно предъявляет претензии к подрядным организациям за невыполненные или ненадлежащее выполнение контрактных обязательств;

- в срок, не превышающий 2 недель с момента окончания работ по каждому муниципальному контракту, предоставляет в Комитет акты выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда (по форме КС-2);

- не позднее 31 января года, следующего за отчетным, предоставляет Комитету сведения о выполнении ремонтных работ, объеме и качестве проведенных ремонтных работ по титульному списку на капитальный ремонт объектов жилищного фонда в отчетном году (Приложение № 2).

Для выполнения строительного контроля МКУ «Служба «Заказчик» может привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию или специалиста соответствующей квалификации.

3.3. МКУ «Служба «Заказчик» при выполнении возложенных обязанностей обеспечивает соблюдение договорных обязательств и финансовой дисциплины.

## 4. Порядок финансирования капитального ремонта

объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности

4.1. Финансирование капитального ремонта объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на очередной финансовый год.

4.2. Финансирование капитального ремонта объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативно-правовыми актами Сахалинской области и городского округа.

## 5. Контроль за исполнением Порядка

5.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципальными правовыми актами городского округа «Александровск-Сахалинский район».