# АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2015 г.           № 43-р

г. Александровск - Сахалинский

О подготовке основных систем жизнеобеспечения

и муниципальных   учреждений   социально-культурной

сферы  ГО  «Александровск  - Сахалинский район»

к   осенне-зимнему периоду 2015/16 гг.

Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.04.2015 года  № 143-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2015/16 года», в целях организации качественной и своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения и муниципальных учреждений социально-культурной  сферы ГО «Александровск-Сахалинский район» к работе в осенне-зимний период  2015/16 года,  создания необходимых запасов топлива на объектах энерго- и теплоснабжения к началу отопительного периода, а также в целях обеспечения готовности к оперативному устранению неисправностей и отказов в работе оборудования и недопущению развития аварийных ситуаций:

1. Отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск – Сахалинский район» совместно с МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск – Сахалинский район»:

- в срок до 15 мая 2015г. разработать сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в осенне-зимний период 2015/16гг. по прилагаемой форме N 1 к настоящему распоряжению, предусмотрев объемные показатели замены ветхого сетевого хозяйства не ниже 6% от их количества и принятие мер по максимальной замене устаревшего и изношенного основного и вспомогательного оборудования.

2. Установить следующие контрольные показатели выполнения ремонтных программ при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в Александровск - Сахалинском районе к работе в осенне-зимний период 2015/16 гг.:

- к 01 июля        2015 года – 20 %

- к 01 августа    2015 года –  50 %

- к 01 сентября 2015 года –  80 %

- к 01 октября   2015 года – 100 %.

Утвердить нормативный запас для объектов коммунальной энергетики городского округа по состоянию на 01 октября 2015года:

- твердого топлива (уголь) – 3572 тонн;

- жидкого топлива (ДТ) – 120 тонн.

3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск – Сахалинский район»:

- обеспечить контроль за своевременным формированием нормативных запасов топлива на объектах коммунальной энергетики городского округа.

- в срок до 15 мая 2015 года сформировать комиссии по осуществлению контроля хода подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, паспортизации многоквартирных жилых домов и коммунальных объектов, а также утвердить графики работы комиссий по контролю и паспортизации при администрации ГО «Александровск – Сахалинский район». Согласовать участие в работе комиссий представителей Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- в срок до 1 июня 2015 года сформировать реестры объектов, подлежащих паспортизации, с указанием их собственников и эксплуатирующих организаций и представить их в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и министерство энергетики и ЖКХ.

- в срок до 1 октября 2015 года обеспечить выполнение основных и дополнительных условий для оформления актов готовности объектов к работе в отопительный период.

- обеспечить предоставление оперативной информации по выполнению сводного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в осенне-зимний период 2015/16 года по прилагаемой форме N 2 к настоящему распоряжению в министерство энергетики и ЖКХ по состоянию на 1-е и 15-е числа отчетного месяца, а начиная с августа 2015 года - еженедельно по понедельникам.

- обеспечить исполнение контрольных показателей выполнения ремонтных программ в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

- организовать поставку топлива на объекты коммунальной энергетики городского округа.

- обеспечить организацию системы входного контроля за качеством и количеством поставляемого угля на объекты коммунальной энергетики городского округа для создания нормативного запаса топлива и в течение отопительного сезона.

- в срок до 15 октября 2015 года завершить паспортизацию всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и предприятий, имеющих объекты жизнеобеспечения населения, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

4. Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства ГО «Александровск - Сахалинский район»:

- до начала отопительного сезона на основании Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» провести предварительный отбор предприятий и организаций с целью размещения заказа на поставку материально-технических ресурсов и оказания услуг по выполнению ремонтных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013г. № 1765-р.

5. КУМС ГО «Александровск – Сахалинский район»:

- в срок до 15 сентября 2015 года обеспечить 100% готовность инженерных систем многоквартирных домов к приему тепловой нагрузки.

- в срок до 15 мая 2015 года представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные составы комиссий паспортизации многоэтажных жилых домов и графики их работы.

- в срок до 15 мая 2015 года представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные планы капитального и текущего ремонта многоквартирных домов на 2015 год.

- оперативную информацию по выполнению сводного плана подготовки многоквартирных жилых домов городского округа к работе в осенне-зимний период 2015/16 года представлять по прилагаемой форме N 3 к настоящему распоряжению в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области по состоянию на 1-е и 15-е числа отчетного месяца, а начиная с августа 2015 года - еженедельно по понедельникам.

- обеспечить исполнение контрольных показателей выполнения ремонтных программ в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

6. МКУ «Служба  «Заказчик» администрации ГО «Александровск – Сахалинский район»:

- в срок до 01 июня 2015 года организовать размещение муниципальных заказов на проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/16гг.

- в срок до 1 октября 2015 года обеспечить установку измерительных комплексов учета энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

- в срок до 1 октября 2015 года получателям средств областного бюджета обеспечить завершение ремонтных работ на объектах, влияющих на начало отопительного периода.

7. Главному специалисту 1-го разряда (по делам ГО и ЧС) администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»:

- в срок до 01 ноября 2015 года обеспечить контроль за проведением тренировок по отработке действий работников предприятий коммунального комплекса и органов местного самоуправления  в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения городского округа «Александровск-Сахалинский район».

8. Руководителям предприятий ЖКХ: ООО «Теплосеть», ООО «Водоканалремстрой», ООО «Теплотехник», ООО «Гидроснаб», ООО «Энергетик», ООО «Дизель»; Руководителям управляющих компаний: ООО «Ресурс-Плюс», ООО «Александровская строительная компания», ООО «Циклон»; Управлению социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»; Руководителям муниципальных учреждений;  Главам сельских администраций: с. Мгачи, с. Виахту, с. Хоэ, с. Арково, с. Михайловка, с. Дуэ:

- приступить к началу ремонтных работ после окончания отопительного сезона.

- в срок до 1 октября 2015 года обеспечить функционирование измерительных комплексов учета энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

- в срок до 15 октября 2015 года обеспечить паспортизацию всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и предприятий, имеющих объекты жизнеобеспечения населения, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм для чего:

- в срок до 15 сентября 2015 года, исходя из условий обеспечения достаточного уровня надежности электроснабжения, для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в системах водо- и теплоснабжения разместить в необходимом составе на объектах жизнеобеспечения резервные дизель-генераторы. Обеспечить контроль за хранением и надлежащей эксплуатации резервных источников электроснабжения.

9. Руководителям теплоснабжающих предприятий ООО «Теплосеть», ООО «Теплотехник», ООО «Энергетик», ООО «Дизель»:

-  в срок до 15 мая 2015 года подготовить графики ремонтных работ с указанием исполнителей, сформировать реестры объектов, подлежащих паспортизации, с указанием их собственников и эксплуатирующих организаций и согласовать их с отделом ЖКХ администрации городского округа «Александровск - Сахалинский район».

- обеспечить исполнение контрольных показателей выполнения ремонтных программ в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

- организовать поставку топлива на объекты коммунальной энергетики, для чего в срок до 15 июля 2015 года обеспечить заключение договоров на закупку и поставку топлива на объекты теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

- в срок до 1 октября 2015 года:

- обеспечить систематический входной контроль за качеством и количеством поставляемого угля на объекты коммунальной энергетики для создания нормативного запаса топлива и в течение отопительного сезона;

- выполнить ремонтные работы по утвержденным мероприятиям и дефектам,  выявленным на источниках теплоснабжения;

- назначить ответственных лиц за выполнение ремонтных программ;

- до начала отопительного сезона пролонгировать договора на теплоснабжение;

- укомплектовать и обучить к началу отопительного сезона персонал по обслуживанию тепловых источников;

- до начала отопительного сезона назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию и исправное техническое состояние объектов теплоэнергетики с последующей аттестацией;

- подключение жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения к теплоисточникам производить только при наличии паспорта готовности;

- по ежегодно составляемому плану проведения шурфовок тепловых сетей  провести плановые шурфовки с составлением акта по результатам осмотра, для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций;

- в целях обеспечения контроля, за техническим состоянием оборудования  и режимом его работы, оснастить тепловые энергоустановки средствами измерения в соответствии с проектно и нормативно-технической документацией  с выполнением комплекса мероприятий по метрологическому обеспечению энергоустановок;

- после проведения ремонта котлов произвести гидравлические испытания котлов на прочность и плотность пробным давлением;

- разработать гидравлический режим тепловых сетей от энергоснабжающей организации до потребителя с учетом реальной присоединенной тепловой нагрузки;

- согласовать с отделом ЖКХ администрации городского округа и создать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов;

- разработать и при необходимости пересмотреть техническую документацию на тепловые энергоустановки, в том числе технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей, тепловых пунктов, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда;

- для проверки готовности системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде провести пробные топки и пусконаладочные работы с регулировкой гидравлического режима в системе теплоснабжения согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- обеспечить создание нормативного 45-ти суточного запаса жидкого и твердого топлива для объектов коммунальной энергетики;

- заключить договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта или продлить его в случае окончания срока согласно требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

Обеспечить наличие неснижаемого запаса топлива на весь отопительный период в объеме 10-ти суточной потребности.

10. Руководителям управляющих компаний: ООО «Ресурс-Плюс», ООО «Александровская строительная компания», ООО «Циклон»:

- в срок до 15 мая 2015 года представить в КУМС ГО «Александровск – Сахалинский район» утвержденные графики паспортизации многоэтажных жилых домов.

- в срок до 15 сентября 2015 года обеспечить оформление паспортов готовности многоквартирных домов к приему тепловой нагрузки.

11. Назначить ответственным за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/16 гг. в ГО «Александровск - Сахалинский район»:

- Первого заместителя мэра ГО «Александровск - Сахалинский район» - объекты коммунальной энергетики;

- Заместителя мэра-начальника управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», глав сельских администраций – за подготовку к осенне-зимнему периоду  объектов социально-культурного назначения.

- Председателя КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» - за подготовку к осенне-зимнему периоду многоквартирных жилых домов, присоединенных к централизованным системам теплоснабжения.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра ГО «Александровск - Сахалинский район».

И. о. мэра  городского округа

«Александровск - Сахалинский район»                      		В.Н. Жаров

# Форма N 1

к распоряжению

администрации городского округа

«Александровск - Сахалинский район»

от 28.04.2015 г. № 43-р

СВОДНЫЙ ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования _ГО «Александровск-Сахалинский район»__

к работе в осенне-зимний период 2015/16гг.

| Наименование района | Объем ремонта в натуральных единицах <*> | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость ремонта, млн. руб. <**> | Сметная стоимость ремонтов всего | Всего | в том числе |
|  | Текущий и капитальный ремонт жилфонда | Котельные | Тепловые сети | Центральные тепловые пункты (ЦТП) | Водозаборы | Водонасосные станции | Водопровод сети | Объекты канализации | Электростанции, в т.ч. резервные (ДЭС) | Электрические сети | Трансформаторные подстанции (ТП) | Газопроводы | Улично-дорожная сеть | Спец. машины (СМ) |  |  | Собственные средства предприятий (тариф) | Целевые средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Дополнительные средства (кредиты) |
|  | ед./тыс. кв. м | ед. | пог. м | ед. | ед. | ед. | пог. м | ед./пог. м | ед. | пог. м | ед. | пог. м | тыс. кв. м | ед. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |  |  |  |  |  |  |
|  | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> | <**> |

--------------------------------

<*> - количество (физический объем) планируемых работ;

<**> - стоимость запланированных работ (млн. руб.)

Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» _________________   __А.Т. Тулинов__

(подпись)           (ФИО)

Исполнитель ____________________ (ФИО)

тел. _______________

# Форма N 2

к распоряжению

администрации городского округа

«Александровск - Сахалинский район»

от 28.04.2015 г. № 43-р

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению сводного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

к работе в осенне-зимний период 2015/16гг. и созданию нормативных запасов топлива

в муниципальном образовании __ ГО «Александровск-Сахалинский район»__

по состоянию на _______________ 2015 года

| N пп. | Наименование | Единица измерения | Всего имеется в наличии | Включено в план подготовки к зиме | Фактически подготовлено объектов или заготовлено топлива | % готовности | Выдано паспортов готовности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилфонд (ремонт всего) | ед./тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе капитальный ремонт домов | ед./ тыс. кв. м | <*> |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельные, всего: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе котельные, в которых выполнены ремонтные работы на: |  |  |  |  |
| 2.1. | 100% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 80% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  | Необходимо указать номера котельных и краткие пояснения при невыполнении контрольных сроков |
| 2.3. | 50% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  |  |
| 2.4. | менее 50% | ед. | <*> | <*> |  |  |  |  |  |
| 3. | ЦТП | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тепловые сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Водозаборы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ВНС | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Водопроводные сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Электрические сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Трансформаторные подстанции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ДЭС (дизельные электростанции) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | в том числе резервные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объекты канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Канализационные сети | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Газопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Улично-дорожная сеть | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Спец. машины (СМ) | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Заготовлено топлива, в т.ч.: |  | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |  |  |
| 16.1. | дизтоплива | т | <*> |  |  |  | <*> |  |  |
| 16.2. | нефти | т | <*> |  |  |  | <*> |  |  |
| 16.3. | мазута | т | <*> |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - процент определяется от числа объектов, подлежащих паспортизации.

Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» __________ _______________ (А.Т. Тулинов)

(заместитель главы администрации

муниципального образования)

Исполнитель (ФИО разборчиво)

телефон

# Форма N 3

к распоряжению

администрации городского округа

«Александровск - Сахалинский район»

от 28.04.2015 г. № 43-р

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению сводного плана подготовки многоквартирных жилых домов Сахалинской области

к работе в осенне-зимний период 2015/16 гг. в муниципальном образовании _ ГО «Александровск-Сахалинский район»__

по состоянию на _______________ 2015 года

| N пп. | Адрес жилого дома, управляющая компания (только капитальный ремонт) | Выполнение работ по капитальному ремонту | Наличие паспортов | Наличие общедомовых приборов учета | Стоимость Всего <****> С/МБ/ОБ/ФБ (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Кровля план/факт (кв. м) | Фасад план/факт (кв. м) | внутридомовые системы <**> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отопление и 3 ГВС план/факт (система) | электроснабжение план/факт (система) | холод. водоснабжение план/факт (система) | водоотведение план/факт (система) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | паспорта готовности план/факт (шт.) | энергопаспорта план/факт (шт.) | тепло <***> план/факт (шт.) | вода <***> план/факт (шт.) | электричество <***> план/факт (шт.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | x |  |  | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x/x/x |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего план ремонта ж/домов на 2015 - 2016 годы, в том числе: | шт./тыс. кв. м | x/x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x/x/x/x |
|  | кап. ремонт |  | x/x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x/x/x/x |
|  | текущий ремонт |  | x/x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x/x/x/x |
|  | Всего отремонтировано ж/домов, в том числе: | шт./тыс. кв. м | x/x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x/x/x/x |
|  | кап. ремонт |  | x/x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x/x/x/x |
|  | текущий ремонт |  | x/x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x/x/x/x |
|  | Всего наличие жил. фонда | шт./тыс. кв. м | x/x |  |  |  |  |  |  | x/x | x/x | x/x | x/x | x/x |  |
|  | % готовности <*> |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - процент определяется от числа объектов, подлежащих паспортизации (паспорта готовности выдаются на все жилые дома с центральным отоплением);

<**> - система может быть: на дом/подвал/подъезд/и т.д.;

<***> - в плане указываются МКД, имеющие техническую возможность установки общедомовых приборов учета (согласно приказу Минрегиона России от 29.12.2011 N 627);

<****> - С/МБ/ОБ/ФБ - средства собственников/местный бюджет/областной бюджет/федеральный бюджет.

В таблице необходимо заполнить только ячейки, которые обозначены "x".

Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» __________ _______________ (А.Т. Тулинов)

(заместитель главы администрации

муниципального образования)

Исполнитель (ФИО разборчиво)

телефон