### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 19 апреля 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Холодилова О.К. | Главный инженер ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Тенза»:

- в срок до 25.04.2016 года завершить подготовку к проведению работ по удалению донных иловых отложений (илососы, понтоны) на городском водохранилище;

- в срок до 26.04.2016 года завершить работы по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №2;

- ООО «Водоканалремстрой»:

- Проводить гиперхлорирование системы централизованного водоснабжения до окончания работ по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №1 и №2;

- МКУ «Служба «Заказчик»», ООО «Тенза», отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» - подготовить необходимые документы (протокол технического совещания) для дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 26.11.2015 года № 132.

- Главному специалисту администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (П.Б. Чекмарев) - разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

Председатель штаба ____________________ Гейченко Сергей Владимирович