### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 14 апреля 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |
|  | Петров Е.А. | ООО «Тенза» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Тенза»:

- в срок до 11.04.2016 года обеспечить расчистку выхода донного выпуска и галереи плотины водохранилища;

- в срок до 14.04.2016 года осуществить врезки в действующие водопроводные сети с переключением существующих абонентов на двух участках водопроводной сети.

- после производства земляных работ по замене водопроводных сетей провести рекультивацию земельных участков.

- ООО «Водоканалремстрой»:

- 14.04.2016 года повторно провести анализы воды в системе централизованного водоснабжения;

- На основании протоколов исследования воды Территориального отдела в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах, провести гиперхлорирование системы централизованного водоснабжения;

- Учитывая график работы Территориального отдела в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах провести анализы воды из системы централизованного водоснабжения 18.04.2016 года.

- Проработать вопрос подвоза питьевой воды потребителям г.Александровск-Сахалинского (соцобъекты).

- Главному специалисту администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (П.Б. Чекмарев) - разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

Председатель штаба ____________________ Гейченко Сергей Владимирович