### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 11 мая 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Жаров В.Н. | И.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  |  | ООО «Тэнза» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Тенза»:

- в срок до 13.05.2016 года завершить работы по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №2;

- с 16.05.2016 года начать работы по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №1;

- ООО «Водоканалремстрой»:

- Информировать управляющие компании о проведении работ по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2.

- Проводить гиперхлорирование системы централизованного водоснабжения до окончания работ по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №1 и №2;

- Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» - провести обследование участка дороги от проезда бывшего совхоза «Александровский» до городского водохранилища на р.Козулинка.

- Главному специалисту администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (П.Б. Чекмарев) - разместить принятое решение на официальном сайте городского округа  «Александровск-Сахалинский район».

Председатель штаба __________________________ Жаров Виктор Николаевич