### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 23 марта 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов):

- Немедленно приступить к ремонту запорной арматуры на очистных сооружения ВОС №2

- Закончить все работы в срок до 17-00 час. 24.03.2016 года.

- Провести работы по заливке горячей водой придомового и квартального колодца по адресу г.Александровск-Сахалинский, ул. Советская 66.

- Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

- Обеспечить расчистке дороги к скважинному водозабору «Сибирякова Падь»;

- Разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

| Председатель штаба: |  | Гейченко Сергей Владимирович |
| --- | --- | --- |