### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 28 марта 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Холодилова О.К. | Главный инженер ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |
|  | Чернова Т.В. | Директор ООО «Ресурс Плюс» |
|  | Боброва Г.А. | Директор ООО «АСК» |
|  | Исаев | ООО «Теплосеть» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов):

- В срок до 30.03.2016 года приступить к работам по восстановлению бесперебойной работы аварийного водозабора в с.Корсаковка на р.Б.Александровка (насос, приемные колодцы).

- Совместно с отделом ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (С.В. Лазутин) – разработать план мероприятий по расчистке фильтров ВОС №2 (график, мероприятия, сроки).

- Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (С.В. Лазутин):

- Организовать контроль за: работой дежурно-диспетчерских служб города, соблюдением графика подвоза воды потребителям г.Александровск-Сахалинского, поступающим заявкам.

- Главному специалисту администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (П.Б. Чекмарев) - разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

Председатель штаба _________________________________ Гейченко Сергей Владимирович