МО «Городской округ «Александровск-Сахалинский район»

Краткосрочным планом реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199», на 2018 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от  27 декабря 2017 г. № 646 по МО «Александровск-Сахалинский район» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в отношении 3 многоквартирных домов, общей площадью 5 341,00 м2, по 8 конструктивам.

В муниципальном образовании городской округ «Александровск-Сахалинский район» выполнены проекты по 3 многоквартирным домам, по следующим конструктивным элементам:

- внутридомовые инженерные системы

а) электроснабжение – 1,

б) теплоснабжение – 1,

в) водоснабжение – 1,

г) водоотведение – 1,

- крыша – 3,

- фасад –1.

Получено положительное заключение государственной экспертизы по 3 домам.

На апрель 2018 года Фондом в муниципальное образование городской округ «Александровск Сахалинский район» направлены: в отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт с физических лиц 2 заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму 33 061,83 рублей, все требования удовлетворены. Направлено в Службу судебных приставов для принудительного исполнения 17 судебных решений, на сумму 143333,15  рублей, взыскано 22691,12 рублей. Должниками в добровольном порядке оплачена задолженность в размере  235329,31 рублей.

Общая собираемость по району за период с 2014 г. по 2018 г., составляет 81%, за апрель месяц начислено к оплате 1,22 млн. руб., из них оплачено 1,63 млн. рублей.

По состоянию на 25 апреля 2018 года, в целях реализации указанной региональной программы и её краткосрочного плана на 2018, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО «Александровск-Сахалинский район», Фонд организовал проведение 1 электронного аукциона по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД – в отношении 8 конструктивных элементов. По результатам электронного аукциона, 1 договор находится в стадии заключения.