АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2014 г. № 352

г. Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 17. 02.2014г № 58 «Об утверждении Плана дорожных работ на 2014 год в рамках муниципального дорожного фонда ГО «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с решением Собрания ГО от 08.08.2014 года № 18 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район и в целях реализации плана дорожных работ на 2014 год в рамках муниципального дорожного фонда, администрация ГО «Александровск–Сахалинский район» постановляет:

1.Внести в Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»  от 17.02.2014 года №58 ( в редакции постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.07.2014 года № 313) следующие изменения :

1.1.Приложение №1 «План дорожных работ на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа.

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра  ГО «Александровск-Сахалинский район».

И.о.мэра городского округа

«Александровск – Сахалинский район»                                   В.Н.Жаров

Приложение №1

План дорожных работ на 2014год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования Тыс. руб. | Виды работ | Сроки-исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по муниципальному дорожному фонду | 182410,4 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов ) | 57213,4 |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 30775,9 |  |  |
| - | Летнее содержание | 11572,4 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 762,850 | Нормативное содержание 12,32 руб/м2 | Май-октябрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский -Половинка | 292,935 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 185,645 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 1080,512 |  |  |
|  | Автодорога Арково- Арково- берег | 423,180 |  |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 3579,564 |  |  |
|  | Автодорога Мгачи - Виахту | 5247,718 |  |  |
| - | Зимнее содержание | 19203,5 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский -Михайловка | 1167,963 | Нормативное содержание-20,45руб/м2 | Январь-апрель ноябрь-декабрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский -Половинка | 515,734 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 281,103 |  |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 1969,203 |  |  |
|  | Автодорога Арково- Арково- берег | 687,911 |  |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 4616,723 |  |  |
|  | Автодорога Мгачи- Виахту | 9964880 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 23072,27 |  |  |
|  | Автодорога Александровск -Сахалинский –Михайловка | 676,17 | Устройство кюветов 1,5 км | Май-сентябрь |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Аэропорт | 342,512 | Замена водопропускных труб -20м |  |
|  | Автодорога Александровск –Сахалинский- Дуэ | 4386,87 | Замена подпорной стенки-24м2,укрепление откосов -500м3,барьерного ограждения -537м |  |
|  | Автодорога Арково - Мгачи | 5553,747 | Замена барьерного ограждения- 1207м ,укрепление откосов -140м3 |  |
|  | Автодорога Мгачи - Виахту | 12112,970 | Замена дорожных знаков 186 шт, устройство кюветов 4,9км , замена пучинистого грунта- 9500м3, замена барьерного ограждения-3000м |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт деревянного моста в с. Корсаковка на реке Б .Александровка | 2999,924 | Замена деревянного настила 120 м2, деревянных опор- 5,8м3, пролетов | Апрель |
| 1.4 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 365,306 | Профилирование гравийных дорог автогрейдером Замена и ремонт дорожных знаков -15 шт | Май-сентябрь |
| 2 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГО «Александровск-Сахалинский район» Ул. Кондрашкина 5-978м2, ул.Дзержинского-17-862м2, ул.Смирных 9-825м2, ул.Смирных-11-13-1622м2 | 7150,7 | Асфальтирование 4287м2 дорожного полотна на территории МКД (дворовые территории): | Февраль-сентябрь |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Александровск-Сахалинский -ул. Красноармейская | 8237,0 | Асфальтирование дорожного полотна улицы -1972 м2, замена дорожных знаков -6шт | Февраль-сентябрь |
| 4 | План мероприятий по развитию муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» на 2014-2016 | 109809,3 |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с Мгачи, с Михайловка, с Хоэ, с Виахту. | 107809,3 | Асфальтирование дорожного полотна -13200м2; замена пучинистого грунта -21903м3; устройство кюветов -4860м; Замена водопропускных труб- 108,5м; замена дорожных знаков-42шт; отсыпка дорожного полотна; устройство тротуров-1900м2 | Май -сентябрь |
| 4.2 | Приобретение и установка автобусных остановочных павильонов в г. Александровск-Сахалинский, с Арково, с Мгачи | 2000,0 | Приобретение и установка автобусных остановок -12 шт. | Апрель-сентябрь |

Исполнитель

Начальник МКУ «Служба Заказчик»

И.А.  Музыченко